|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | |  |  | |  |  | |  | | |
| 岩帅（镇）新寨行政村永邦比自然村村庄规划项目建设统计表 | | | | | | | | | |
| 建设内容 | | 实施年限 | | 投资规模（万元） | | | | | 实施主体 |
| 总计 | 上级  补助 | | 群众  自筹 | |  |
| 道路交通 | 小组进组入户道路1号至16号路段（硬化），全长0.576km，设计宽度3m，厚度15cm。 | 2018-2022 | | 20.74 | 15 | | 5.74 | | 县人民政府 |
| 供水工程 | 水源地的管护，树苗的种植概算投资3万元。 | 2022-2035 | | 3 |  | | 3 | | 乡村振兴  理事会 |
| 排水工程 | 套一体化污水处理设施，估算总投资8万元。 | 2018-2022 | | 8 | 8 | | 0 | | 镇人民政府 |
| 自然村规划1条排水沟渠与硬板路并排，总计长1km。需用300钢带波纹管。 | 2018-2022 | | 18 | 15 | | 3 | | 镇人民政府 |
| 公共空间 | （1）停车场1个（村民活动广场）硬化面积300㎡。 | 2022-2035 | | 3.6 | 3 | | 0.6 | | 镇人民政府 |
| （2）卫生室，硬化面积60㎡。概算投资8.4万元。 | 2018-2022 | | 8.4 | 7 | | 1.4 | | 乡村振兴理事会 |
| （3）舞台（村民活动广场），硬化面积60㎡、舞台搭建。概算投资2万元。 | 2018-2022 | | 2 | 1.5 | | 0.5 | | 乡村振兴理事会 |
| 规划新建1个公厕，估算总投资4.8万元。 | 2018-2022 | | 4.8 | 4 | | 0.8 | | 乡村振兴理事会 |
| 环卫设施 | （1）规划建设垃圾池3个，估算投资9000元。 | 2018-2022 | | 0.9 | 0.6 | | 0.3 | | 镇人民政府 |
| （2）规划建设3个塑料垃圾桶，估算总投资900元。 | 2018-2022 | | 0.9 | 0.72 | | 0.18 | | 乡村振兴理事会 |
| 亮化工程 | 1. 主干道从大路路口至自然村规划安装28盏太阳能路灯，概算总投资14万元。   （2）自然村规划安装25盏太阳能路灯，概算总投资12.5万元。 | 2018-2022 | | 26.5 | 25 | | 1.5 | | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区1个，规划缅籍4亩 | 2022-2035 | | 194.6 | 190 | | 4.6 | | 县人民政府 |
| 抓好现有甘蔗、烤烟。 | 2022-2035 | | 150 | 120 | | 30 | | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和1000米入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树、攀枝花树、红豆杉树等交叉间种方式实施绿化。概算投资10万元。 | 2018-2022 | | 10 | 6 | | 4 | | 乡村振兴理事会 |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 | |  |  | |  | | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩 | 2022-2035 | |  |  | |  | | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | | 451.44 | 395.82 | | 55.62 | |  |