附件2

岩帅镇新寨村因永自然村村庄规划说明书

总则
（一）政策背景
    根据《中共临沧市委临沧市人民政府印发＜关于贯彻乡村振兴战略的实施方案＞的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发く关于加快推进村庄规划提升工作方案＞》《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照千部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了岩帅镇新寨行政村因永自然村村庄规划，该自然村规划经2019年4月7日自然村村民代表会议审议表决通过。
（二)村情概况
1．地理区位：岩帅镇新寨行政村因永自然村位于岩帅镇西部，东距镇政府驻地29公里，距村委会驻地4.6公里，海拔1390米。

- 人口现状：因永自然村共100户，人口333人。
3．产业现状：种植业以甘蔗、坚果、烤烟为主。

- 基础设施
（1）道路：自然村主干道至村委会驻地，全长4.6公里，宽3．5米，已经完成硬化；因永自然村有14条路需要硬化，总长30250米。

- 饮水：2004年完成人畜饮水改造。
（3）住房：全部为安全稳固住房。

（4）场所：有自然村活动室一间，无室外活动场地等配置；需新建卫生室一间，面积50㎡概算总投资7万元；需新建一间60㎡党员活动室、一间60㎡村史室、一间60㎡传习所，计总面积180㎡，概算总投资25.2万元。
（三）优势资源
    森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周国以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。
二、规划内容
（一）规划思路
   自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：基本整洁型村庄
（二）规划期限
近期：2019－2022年，远期：2022－2035年
（三）规划内容
1．道路交通：
   （1）硬化、新建14条段硬板路。一是铺设硬化1条段自然村小组进组道路，总长2km，设计宽度4m；二是8条产业道路提升硬化，总长27.5km，上述两项概算总投资4507.5万元。

1号路段自然村小组进组道路（新建、硬化），全长2km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资170万元。

1号路段（产业道路提升硬化硬化），全长2.5km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资212.5万元。
2号路段（产业道路提升硬化硬化），全长2km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资170万元。
3号路段（产业道路提升硬化硬化），全长3km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资255万元。
4号路段（产业道路提升硬化硬化）），全长3km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资255万元。
5号路段（产业道路提升硬化硬化），全长4km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资340万元。
6号路段（产业道路提升硬化硬化），全长5km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资425万元。
7号路段（产业道路提升硬化硬化），全长5km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资425万元。
8号路段（产业道路提升硬化硬化），全长3km，设计宽度4m，厚度20cm，概算投资255万元。

（2）铺设硬化自然村内历史人行道路，5条段（硬化）全长1.5km，设计宽度2m，厚度15cm，概算总投资6万元。

1号路段（自然村内历史人行道路硬化），全长250m，设计宽度2m，厚度15cm。概算投资6万元。

2号路段（自然村内历史人行道路硬化），全长150m，设计宽度2m，厚度15cm。概算投资3.6万元。

3号路段（自然村内历史人行道路硬化），全长150m，设计宽度2m，厚度15cm。概算投资3.6万元。

4号路段（自然村内历史人行道路硬化），全长50m，设计宽度2m，厚度15cm。概算投资1.2万元。

5号路段（自然村内历史人行道路硬化），全长150m，设计宽度2m，厚度15cm。概算投资3.6万元。
2．供水规划

水源地的管护，树苗的种植概算投资4.5万元。新建300m³蓄水池1口，概算投资30万元。规划养殖小区新建50m³蓄水池6口，概算投资30万元。

新建3、4、5、6、10组人畜饮水工程，架设65镀锌钢管主管道长9km，40镀锌钢管主管道长5km，32镀锌钢管主管道长10.1km，20镀锌钢管入户管道长15km。概算投资137.32万元。

- 排水工程

自然村规划7条排水沟渠与硬板路并排，总计长2.45km。需用2100钢带波纹管。概算投资61.25万元。

1号沟渠，全长300m，架设300钢带波纹管。概算投资7.5万元。

2号沟渠，全长300m，架设300钢带波纹管。概算投资7.5万元。

3号沟渠，全长200m，架设300钢带波纹管。概算投资5万元。

4号沟渠，全长300m，架设300钢带波纹管。概算投资7.5万元。

5号沟渠，全长150m，架设300钢带波纹管。概算投资3.75万元。

6号沟渠，全长1km，架设300钢带波纹管。概算投资25万元。

7号沟渠，全长200m，架设300钢带波纹管。概算投资5万元。

- 公共空间

结合村庄带状布局，因永自然村共规划2个停车场（村民活动广场），规划1个活动室（包括村史室、讲习所），上述两项概算总投资41.2万元。

（1）停车场（村民活动广场），6个停车场概算投资15.3万元。

1号停车场（村民活动广场），规划建设篮球场一个，硬化面积800㎡。概算投资10万元。

2号停车场（村民活动广场），硬化面积500㎡。概算投资6万元。

- 党员活动室。

规划新建1个60㎡党员活动室，1个60㎡村史室，1个60㎡传习所，概算投资共计25.2万元。

5.环卫设施：概算总投资76.1万元
（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资10元。
（2）规划摆放7个塑料垃圾桶，估算总投资2.1元。

（3）规划建设氧化池1座、一体化污水处理设施1座，估算总投资15万元。

（4）规划建设7个公厕，估算总投资49万元。

6．亮化工程：

自然村规划安装200盏太阳能（风能）路灯，概算总投资160万元。
7．产业发展：
（1）养殖。规划养殖小区6个。面积29亩，概算投资102.2万元。牛100头，养猪300头。
（2）种植。抓好现有甘蔗、坚果、烤烟、玉米、橘橙类管护，新发展橘橙类200亩。概算投资30万元。
8．绿化美化：
（1）实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树、红豆杉交叉间种方式实施绿化。概算投资100万元。
（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。概算投资100万元。
9．用地规划：
划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地50亩。
（四）实施步聚：
1．近期：2019－2022年。完成道路交通、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。
2．远期：2022－2035年。完成产业发展、完成道路交通详见《岩帅镇新寨行政村因永自然村村庄规划项目建设统计表》
三、规划管理
（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容提商群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉道规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。
（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。
（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。
（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。
（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。
四、规划图件
（一）自然村域规划图（见附件）
（二）村庄建设规划图（见附件）
（三）规划建设项目表（见附件）
（四）自然村村规民约（见附件）
五、情况说明

在产业规划中存在部分甘蔗+坚果种植区占基本农田的情况，已经是产业发展现状，下步将严格按照产业发展规划符合县农业农村局“两区” 划定要求，不再占基本农田扩种坚果和产业。

岩帅镇新寨行政村因永自然村规划工作

小组组长：赵勇
成    员： 李江龙、赵艾保、赵辉龙、李尼兵、赵卫明、赵艾拉、李到块、赵尼茸、田呢二、李艾茸、陈改杰