|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| 岩帅镇新寨行政村永并莴自然村村庄规划项目建设统计表（供参考） | | | | | | | | |
| 建设内容 | | 实施年限 | | 投资规模（万元） | | | | 实施主体 |
| 总计 | 上级  补助 | | 群众  自筹 |
| 道路交通 | 小组进组道路1号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资8.5万元。 | 2019-2022 | | 8.5 | 6.375 | | 2.125 | 县人民政府 |
| 小组进组道路2号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资8.5万元。 | 2019-2022 | | 8.5 | 6.375 | | 2.125 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路3号路段（硬化），全长0.06km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资5.1万元。 | 2019-2022 | | 5.1 | 3.825 | | 1.275 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路4号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资8.5万元。 | 2019-2022 | | 8.5 | 6.375 | | 2.125 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路5号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资8.5万元。 | 2019-2022 | | 8.5 | 6.375 | | 2.125 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路6号路段（硬化），全长0.2km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资17万元 | 2019-2022 | | 17 | 12.75 | | 4.25 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路7号路段（硬化），全长0.05km，设计宽度3M，厚度10cm概算投资4.25万元 | 2019-2022 | | 4.25 | 3.188 | | 1.0625 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路8号路段（硬化），长0.1km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资8.5万元。 | 2019-2022 | | 8.5 | 6.375 | | 2.125 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路9号路段（新建），全长2km，设计宽度4m，厚度15cm概算投资170万元。 | 2022-2035 | | 170 | 170 | |  | 镇人民政府 |
| 10号路段（硬化），长0.3km，设计宽度4m，厚度15cm 概算投资25.5万元。 | 2019-2022 | | 25.5 | 19.125 | | 6.375 | 镇人民政府 |
| 11号路段（硬化），长0.02km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资1.7万元。 | 2019-2022 | | 1.7 | 1.275 | | 0.425 | 乡村振兴  理事会 |
| 12号路段（硬化），长2km，设计宽度4m，厚度15cm概算投资170万元。 | 2022-2035 | | 170 | 170 | |  | 镇人民政府 |
| 供水工程 | 水源地的管护，树苗的种植概算投资1.5万元。 | 2022-2035 | | 1.5 | 1.125 | | 0.375 | 乡村振兴  理事会 |
| 排水工程 | 一套一体化污水处理设施，估算总投资8万元。 | 2022-2035 | | 8 | 6 | | 2 | 镇人民政府 |
| 自然村规划8条排水沟渠与硬板路并排放，总计长0.81km。需用300钢带波纹管，概算投资24.3万元。 | 2022-2035 | | 24.3 | 18 | | 6.3 | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 停车场（村民活动广场），硬化面积550㎡。概算投资7万元。 | 2022-2035 | | 7 | 5.25 | | 1.75 | 乡村振兴理事会 |
| 打歌场（村民活动广场），硬化面积500㎡。概算投资6万元。 | 2019-2022 | | 6 | 4.5 | | 1.5 | 乡村振兴理事会 |
| 舞台（村民活动广场），硬化面积60㎡。概算投资2万元。 | 2019-2022 | | 2 | 1.5 | | 0.5 | 乡村振兴理事会 |
| 规划新建1个公厕，估算总投资7万元。 | 2022-2035 | | 7 | 5.25 | | 1.75 | 乡村振兴理事会 |
| 环卫设施 | （1）规划建设垃圾池2个，估算投资6000元。 | 2019-2022 | | 0.6 | 0.5 | | 0.1 | 镇人民政府 |
| （2）规划建设10个塑料垃圾桶，估算总投资3000元。 | 2019-2022 | | 0.3 | 0.2 | | 0.1 | 乡村振兴理事会 |
| （3）一套一体化污水处理设施，估算总投资8万元。 | 2022-2035 | | 8 | 6 | | 2 | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 1. 主干道从大路路口至英永村规划安装100盏太阳能路灯，概算总投资50万元。   （2）自然村规划安装38盏太阳能路灯，概算总投资19万元。 | 2022-2035 | | 69 | 52 | | 17 | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区1个 | 2022-2035 | | 247 | 200 | | 47 | 县人民政府 |
| 规划养殖小区新建水池一座50m3概算投资5万元。100米20镀锌钢管×19元=1900元。 | 2022-2035 | | 5.19 | 3.9 | | 1.2 | 镇人民政府 |
| 抓好现有坚果、甘蔗、烤烟。 | 2022-2035 | |  |  | |  | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和810米入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树、攀枝花树、红豆杉树等交叉间种方式实施绿化。概算投资10万元。 | 2022-2035 | | 10 | 8 | | 2 | 乡村振兴理事会 |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 | |  |  | |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩 | 2022-2035 | |  |  | |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | | 831.94 | 724.26 | | 107.58 |  |