|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | |  |  | |  |  | |  |
| 岩帅镇新寨行政村因永自然村村庄规划项目建设统计表 | | | | | | | | |
| 建设内容 | | 实施年限 | | 投资规模（万元） | | | | 实施主体 |
| 总计 | 上级  补助 | | 群众  自筹 |
| 道路交通 | 小组进组道路1号路段（新建、硬化），全长2km，设计宽度4m，厚度20cm | 2018-2022 | | 170 | 150 | | 20 | 县人民政府 |
| 产业道路1号路段（提升硬化），全长2.5km，设计宽度4m，厚度20cm | 2022-2035 | | 212.5 | 180 | | 32.5 | 县人民政府 |
| 产业道路2号路段（提升硬化），全长2km，设计宽度4m，厚度20cm | 2018-2022 | | 170 | 150 | | 20 | 县人民政府 |
| 产业道路3号路段（提升硬化），全长3km，设计宽度4m，厚度20cm | 2022-2035 | | 255 | 230 | | 25 | 县人民政府 |
| 产业道路4号路段（提升硬化），全长3km，设计宽度4m，厚度20cm | 2022-2035 | | 255 | 230 | | 25 | 县人民政府 |
| 产业道路5号路段（提升硬化），全长4km，设计宽度4m，厚度20cm | 2022-2035 | | 340 | 300 | | 40 | 县人民政府 |
| 产业道路6号路段（提升硬化），全长5km，设计宽度4m，厚度20cm | 2022-2035 | | 425 | 400 | | 25 | 县人民政府 |
| 产业道路7号路段（提升硬化），全长5km，设计宽度4m，厚度20cm | 2022-2035 | | 425 | 400 | | 25 | 县人民政府 |
| 产业道路8号路段（提升硬化），全长3km，设计宽度4m，厚度20cm | 2022-2035 | | 255 | 230 | | 25 | 县人民政府 |
| 自然村内历史人行道1号路段（硬化），全长250m，设计宽度2m，厚度15cm | 2018-2022 | | 6 | 4 | | 2 | 乡村振兴  理事会 |
| 自然村内历史人行道2号路段（硬化），全长150m，设计宽度2m，厚度15cm | 2018-2022 | | 3.6 | 3.2 | | 0.4 | 乡村振兴  理事会 |
| 自然村内历史人行道3号路段（硬化），全长150m，设计宽度2m，厚度15cm | 2018-2022 | | 3.6 | 3.2 | | 0.4 | 乡村振兴  理事会 |
| 自然村内历史人行道4号路段（硬化），全长50m，设计宽度2m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.2 | 0.8 | | 0.4 | 乡村振兴  理事会 |
| 自然村内历史人行道5号路段（硬化），全长150m，设计宽度2m，厚度15cm | 2018-2022 | | 3.6 | 3.2 | | 0.4 | 乡村振兴  理事会 |
| 供水工程 | 新建300m³蓄水池1口 | 2018-2022 | | 30 | 25 | | 5 | 县人民政府 |
| 供水工程 | 新建3、4、5、6、10组人畜饮水工程，架设65镀锌钢管主管道长9km，40镀锌钢管主管道长5km，32镀锌钢管主管道长10.1km，20镀锌钢管入户管道长15km | 2022-2035 | | 137.32 | 100 | | 37.32 | 县人民政府 |
| 6个养殖点各新建50m³蓄水池6口 | 2018-2022 | | 30 | 25 | | 5 | 镇人民政府 |
| 排水工程 | 1号沟渠，全长300m，架设300钢带波纹管 | 2018-2022 | | 7.5 | 7.2 | | 0.3 | 镇人民政府 |
| 2号沟渠，全长300m，架设300钢带波纹管 | 2018-2022 | | 7.5 | 7.2 | | 0.3 | 镇人民政府 |
| 3号沟渠，全长200m，架设300钢带波纹管 | 2018-2022 | | 5 | 4.8 | | 0.2 | 镇人民政府 |
| 4号沟渠，全长300m，架设300钢带波纹管 | 2018-2022 | | 7.5 | 7.2 | | 0.3 | 镇人民政府 |
| 5号沟渠，全长150m，架设300钢带波纹管 | 2018-2022 | | 3.75 | 3.7 | | 0.05 | 镇人民政府 |
| 6号沟渠，全长1km，架设300钢带波纹管 | 2018-2022 | | 25 | 20 | | 5 | 镇人民政府 |
| 7号沟渠，全长200m，架设300钢带波纹管 | 2018-2022 | | 5 | 4.8 | | 0.2 | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 1号停车场（村民活动广场），规划建设篮球场一个，硬化面积800㎡ | 2022-2035 | | 10 | 6 | | 4 | 镇人民政府 |
| 2号停车场（村民活动广场），硬化面积500㎡ | 2018-2022 | | 6 | 4 | | 2 | 乡村振兴理事会 |
| 公共空间 | 规划新建1个60㎡党员活动室，1个60㎡村史室，1个60㎡传习所 | 2022-2035 | | 25.2 | 25.2 | |  | 县人民政府 |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个 | 2018-2022 | | 10 | 10 | |  | 镇人民政府 |
| 规划建设7个垃圾收集池 | 2018-2022 | | 2.1 | 2 | | 0.1 | 乡村振兴理事会 |
| 氧化池1座、一体化污水处理设施1座 | 2018-2022 | | 15 | 15 | |  | 镇人民政府 |
| 规划建设7个公厕 | 2018-2022 | | 49 | 40 | | 9 | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 自然村规划安装200盏太阳能路灯 | 2018-2022 | | 160 | 160 | |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区6个 | 2022-2035 | | 102.2 | 90 | | 12.2 | 县人民政府 |
| 牛100头，养猪300头 | 2022-2035 | |  |  | |  | 乡村振兴理事会 |
| 抓好现有甘蔗、坚果、烤烟、玉米、橘橙类管护，新发展橘橙类200亩。 | 2022-2035 | | 30 |  | | 30 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树、红豆杉交叉间种方式实施绿化 | 2018-2022 | | 100 | 80 | | 20 | 乡村振兴理事会 |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 | | 100 | 90 | | 10 | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地50亩 | 2022-2035 | |  |  | |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | | 3393.57 | 3011.5 | | 382.07 |  |