岩帅镇班驮村永考榕自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发〈关于贯彻乡村振兴战略的实施方案〉的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发〈关于加快推进村庄规划提升工作方案〉》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制岩帅镇班驮村永考榕自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月6日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1、地理区位：自然村永考榕，属于山区。距岩帅镇政府驻地35㎞，与班驮村委会接壤， 国土面积 1.8  平方公里，海拔1320米，年平均气温25.00℃，年降水量1300.00毫米，适宜种植甘蔗、玉米等农作物。

2、人口现状：本自然村辖2个村民小组，有农户139户，有人口490人，其中农业人口490人，劳动力313人，其中从事第一产业人数313人。

3、资源现状：永考榕自然村为佤族村庄，背靠山面向东北，位居小黑江河上方以南，具有浓郁的佤族文化，民俗民风淳朴。有耕地  2058 亩，其中水田面积 100.亩，旱地面积1958 亩，人均耕地 4.2 亩；有林地  3000 亩。

4、产业现状：该村的种植业主要为玉米、甘蔗；养殖业以养猪、养牛为主，年出栏生猪 200  头；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为 8500  元。

5、基础设施：

（1）道路：进村道路2条和村庄内有3条道路已实施硬化，入户道路有部分硬化，路段狭窄，车辆难以通行。

（2）安全饮水：自然村域内有2个水源，（一）位于本村村委会左边，水管主管道1㎞。（二）位于三组肖阳光家100米处。有2座12立方的蓄水池，目前还属于集中供水，未实现一户一表。

（3）住房：永考榕自然村109户已全部为安全稳固住房，其中砖混结构 69户、砖木结构  40 户。

（4）活动场所：有自然村活动室两间各50平米，有1个篮球场（即打歌场）240平米。

（三）优势资源

永考榕自然村背靠山前临水（小黑江），有林地面积  3000亩，森林覆盖率达60%；有耕地面积2058亩，水田面积100亩，旱地面积1958亩，结合当地土地、海拔、温度、湿度等气候条件，适合发展经济林果；交通便利，主道路全部实现硬化，距岩帅镇35km、距勐省镇29 ㎞，距耿马县城59km、距双江县城51km，当天赶集可以来回；村内具有丰富的页岩石、砂石料等材料，建设公共服务设施难度不大。自然村永考榕自古以来具有浓厚的佤族文化，群众主要重大节日为春节、新米节，每年的春节、新米节为群众一年中的两个盛事节日，群众勤劳、民俗民风淳朴。

二、规划内容

（一）规划思路

永考榕自然村风光秀丽，日照充足、道路通畅，交通便利，民俗风情具有浓厚的佤族文化；市场广阔，可以特色乡村为载体，实现“一村一品”发展经济林果，结合地理区位优势和土地、气候、海拔等自然资源条件，自然村永考榕村庄规划定位为：集聚提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019年―2022年，远期：2023―2035年。

- 规划内容

项目计划投资金2121.1万元，其中：上级补助1908.54万元，群众自筹212.56万元，详见项目表。

1、道路交通：投资概算 350.932万元。

（1）硬化路共27条，全长硬板路 4.679Km，宽 4m，概算总投资358.152万元。

1.1.1硬化路1号，从双玲寨鲍艾会家至大寨鲍艾那家其中还建一个涵洞，全长500米，宽 4 米，概算总投资 40  万元。

1.1.2硬化路2号，从鲍三木改家地改厕所，全长100米，宽4 米，概算总投资 8.00万元。

1.1.3硬化路3号，从李艾伞家至鲍嘎勒家，全长70米，宽4  米，概算总投资 5.60万元。

1.1.4硬化路4号，从大歌场到田赛门家，全长25米，宽 4米，概算总投资 2万元。

1.1.5硬化路5号，（1）从大路至鲍嘎陆家，全长15米，宽  4米，概算总投资 1.2万元。（2）从大路到田茸块家，长15m，宽4m。投资概算1.2万元。

1.1.6硬化路6号，从鲍艾那至鲍大家，全长80米，宽  3米，概算总投资 4.80万元。

1.1.7硬化路7号，从李艾保至鲍尼板家，全长50米，宽2米，概算总投资3.00万元。

1.1.8硬化路8号，大榕树周围，100米，宽 2米，概算总投资 6.00万元。

1.1.9硬化路9号，大歌场，全长 30米，宽 11米，概算总投资9.90万元。

1.1.10硬化路10号，李俄不勒至鲍三木亮家，全长12米，宽 2米，概算总投资 0,72万元。

1.1.11硬化路11号，鲍尼喔家旁，全长10米，宽3米，概算总投资0.800万元。

1.1.12硬化路12号，从路口至赵茸倒家至李尼那家，全长50米，宽 3米，概算总投资4.00万元。

1.1.13硬化路13号，从李尼那家至田艾惹建踏步，全长80米，宽 3米，概算总投资0.75 万元。

1.1.14硬化路14号，从田艾惹至至鲍卫军家，全长24米，宽3米，概算总投资1.92万元。

1.1.15硬化路15号，从村公所大路至3组厕所至鲍卫军家，全长146米，宽 3米，概算总投资8.76万元。

1.1.16硬化路16号，从鲍陆块家至李艾改家踏步，全长50米，宽 3米，概算总投资2.25万元。

1.1.17硬化路17号，从鲍尼嘎家至菜地，全长50    米，宽 3米，概算总投资4 万元。

1.1.18硬化路18号，从李艾茸家至肖阳光家至鲍三木块家，全长 26 米，宽 3米，概算总投资2.08  万元。

1.1.19硬化路19号，从鲍海征至鲍艾块家，全长60米，宽 4米，概算总投资4.8万元。

1.1.20硬化路20号，从李志宏家至鲍运块，全长80米，宽3米，概算总投资  6.4  万元。

1.1.21硬化路21号，从李三木勒家至李艾不勒家至李赛王家至鲍三木嘎家至路口人行道，全长100米，宽2米，概算总投资 6.00 万元。

1.1.22硬化路22号，从李赛王家至菜地人行道，全长46米，宽 2 Km，概算总投资1.82万元。

1.1.23硬化路23号，从李艾太家至李尼惹家至李赛王家全长硬板路 50米，宽  3米，概算总投资4.00万元。

1.1.24硬化路24号，从李艾那猪圈至李陆门家至打歌场建踏步，全长50米，宽 2 Km，概算总投资  0.75  万元。

1.1.25硬化路25号，从鲍志明家至鲍尼保家，全长硬板路30米，宽4米，概算总投资2.4万元。

1.1.26硬化路26号，从李艾块家至鲍艾门至李艾那家，全长硬板路50米 ，宽3米，概算总投资4.00万元。

1.1.27硬化路27号，从李艾伞至鲍尼班家至李艾保建踏步，全长硬板路 50米，宽 2,5 米，概算总投资 0.75万元。

1.1.28硬化路28号，农纪李相门家地岔路口至顺祥养牛合作社，全长硬板路 1500米，宽4米，概算总投资120.00  万元。

1.1.29（1）硬化路29号，从田艾路家路旁至坟墓地，全长硬板路 1000米，宽4米，概算总投资 80.00万元。（2）大歌场到田赛门家硬化路长25m,宽3m.投资概算20000元。(3)从大路大鲍嘎陆家道路硬化长15m，宽4m。投资概算1.2万元》。(4)长大路到田茸块家道路硬化长15m，宽3m。投资概算1万元。

1-2.1养殖小区道路实施硬化（C30砼）：地点是本自然村的左下角，全长80米，设计宽度  4 m，厚度  20  cm，概算投资6.4 万元；

1-3.1村庄规划范围：地点：公让草，面积40亩。

1-4.1村内人行路实施硬化（C30砼）：从李三木勒家至李赛王家至鲍三木嘎家至路口，全长100米，设计宽度2m，厚度20cm，概算投资 6.00万元；

- 涵洞1座：地点：从双玲寨鲍艾会至大寨鲍艾那家，全长 设计长15  m、宽 4  m、高  2 m,投资概算 1.5  万元；

2、 供水工程（安全人饮工程），投资概算  168.2 万元。

永考榕自然村长年饮水问题严重不足，为保证本自然村民的饮水问题早日解决，得考虑重新找新水源，并重建水源水池，地点有两处：一是老寨共考闹，到永栲榕距离为500米，二是公碟拉，到永栲榕距离为3000米，每个水源头做一个水池为3万元，共计6万元。在寨子内重建一个120立方米压水池一个(7.2万元)，按每米200元3500米合计为70万元。地点李艾茸家旁鲍尼勒家地，水源水池3万元，通户主干线水管1100米，实施一户一表铺设分支管 3km按每米200元共计82万元,其中自筹5.56万元。

3、排水工程：计划实施三面光沟渠9条，共 2830m，投资概算272.65万元。

3-1号沟渠：防洪沟从新寨下面至老寨下面重修，主要是加高度，全长1000米，设计宽 40cm 深 50cm ，投资概算 95.00 万元。

3—2号沟渠：从学校厕所至农友，全长1000m，设计标准宽40cm,深50cm，概算投资 95.00万元。

3-3号沟渠：四组厕所排水沟，设计长度150米，设计宽度40m,深度50m，概算投资14.25万元；

3—4号沟渠：地点从李相门家至李艾那家至鲍志明家，设计长度100米，设计宽度 40 m,深度50m，概算投资9.5   万元；

3—5号沟渠：从男华平家至鲍云块家至鲍相嘎家。设计长度100米，设计宽度 40m,深度40m，概算投资9.00万元；

3-6号沟渠：从三组会议室至鲍茸翁下面厕所，全长0.1km, 概算投资9.00万元。

3-7号沟渠：从四组鲍搞块家至李强，全长0.17km, 概算投资 15.3万元。

3-8号沟渠：从鲍达家至鲍艾那家，全长0.13km, 概算投资11.3万元。

3-9号沟渠：(1)重修洪水流向（从李明勇家至榕树旁为污水沟），全长0.08km, 概算投资7.6万元。（2）李到茸致肖阳光家，双面沟及保函高2m,长50m。投资概算4万元。

3-10号沟渠李到茸倒肖阳光家旁双面沟及保函高2m，长50m,投资概算4万元。

3-11号沟渠（1）从李俄不勒家至李艾嘎家，长20m，30cmX30cm,投资概算0.6万元。（2）从鲍俄伞家至鲍尼搞家，长70m,30cmX30cm,投资概算2,1万元。总投资概算2.7万元。

4、公共空间：投资概算70.5万元。

公共活动场所。重新修建标准篮球场1块（篮球场也就是万人宴席场所地、地点是榕树旁、同时围好榕树，长度250米）和停车场2个（一块是在双玲寨李艾不勒家旁面积5亩，另一块是在大榕树下面积2亩）按每亩3.00万元共计21.00万元。重新修建榕树旁的舞台 ，修挡墙2个，一是在李艾茸家旁水沟两边建挡墙长度为60米，高1.5，按每米500元共计，共计4.5万元；二是在榕树下面厕所旁至三组鲍艾那家60米，高度15米，按每米500元计算，共计45.00万元。设计全部实施硬化，投资概算  70.5  万元；

- 环卫设施：投资概算 147.5万元。

5-1公共厕所。新建水冲式公共厕所7幢，每幢4万元，概算投资28万元。地点：一是田志华家旁；二是鲍力喔家旁；三是榕树下面的厕所；四是鲍相嘎家下面的厕所；五是李艾惹家下面；六是双玲寨停车旁一个；七是公让草一个。垃圾池3个（每自然村一个），按每个3.00万元共投资概算9.00万元 ，垃圾箱221个（永考榕210个，双玲寨10个，公让草1个）按0.50 万元 投资概算共110.50万元 。

- 亮化工程:

6-1安装太阳能路灯425盏，投资概算 257.00  万元。其中：双玲寨20台；永考榕200台，公让草5台。

6-2安装三相电2个，地点是双玲寨一个，另一个地点是在永考榕李尼英家旁,每个5000元共计1万元。

7、绿化美化工程。从公让草到李尼保家下面、公路沿线主要种植芒果、龙眼、坚果等热带果树。计划种植果树苗330株，按20元/株，概算投资 0.66万元。

8、产业发展：投资概算 169.57  万，其中群众自筹5万元。

（1）养殖业：结合当地群众生产生活习惯，成立养殖合作社，带动农户发展养殖业，提高经济收入。规划养殖小区3个，建设规模6000  ㎡，实施养殖业基础设施建设，概算投资140 万元。

8-1.1规划生猪养殖小区1个，计划新建猪舍  1000㎡，可容生猪  1000   头以上，年出栏  500  头以上，投资概算  76.00 万元（猪圈1000㎡×600元/㎡、猪仔400头×400元/头）；

8-1.2规划养牛小区1个，计划新建牛圈 3000  平米，牛养殖容量 750  头以上，年出栏  250 头以上，投资概算    18万元（牛圈600㎡×500元/㎡、架子牛 300  头×5000元/头）；

8-1.3规划本地土鸡养殖小区1个，计划新建鸡圈 2000  平米，可容土鸡量 6000只以上，年出售 6000只以上，投资概算 46  万元（鸡圈1000㎡×400元/㎡、鸡苗  6000  只×10元/只）。

（2）种植业，概算投资 29.57 万元。

9-2.1坚果。计划再发展坚果种植面积200亩，需坚果苗木 4000株（株距5m×行距6m），按35元/株，投资概算 16万元；

8-2.2魔芋。计划发展魔芋种植面积70亩，每亩用种及肥料 510元，概算投入13.57万元。

9、用地规划。

规划在公让草预留宅基地面积70亩。

10.生态保护。投资概算5万元，其中群众自筹2万元。

11-1水源林保护。规划水源林保护面积7亩，计划种植水冬瓜树、牛血树或野芭蕉等水资源生态保护林木；

11-2生态林保护。村庄周围风景林及现有森林资源实施保护并逐步扩大保护范围。

（四）实施步骤

1、近期：

2019―2022年。完成道路硬化、机耕路砂石化，活动场修复、绿化亮化，供水设施和坚果产业建设等规划内容。

（2）远期：

2023年—2035年。完成养殖小区建设、排水排污设施建设和魔芋产业等规划内容。

详见《岩帅镇班驮行政村永考榕自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

岩帅镇班驮村永栲榕自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计 | 上级 | 群众 |  |
|  |  |  | 补助 | 自筹 |  |
| 道路交通;（投资概算350.932万元） | 1号路段硬化：双玲赛至鲍艾那家，其中还建一个涵洞，此路段全长500米，宽4米，投资概算42万元。 | 2019-2022 | 42 | 42 | 0 | 县人民政府 |
|  | 2号路段硬化：鲍三木改家地至厕所，全长100米，宽4米。投资概算8万元。 | 2019-2022 | 8 | 8 | 0 | 县人民政府 |
|  | 3号路段硬化：李艾伞家至鲍嘎不勒家，全长70米，宽4米，投资概算5.6万元。 | 2019-2022 | 5.6 | 5.6 | 0 | 县人民政府 |
|  | 4号路段硬化：大歌场至田赛门家25m,宽4m,2万元。 | 2019-2022 | 2 | 2 | 0 | 县人民政府 |
|  | 5号路段硬化：（1）从大路至鲍嘎陆家长15m宽4m。（2）从大路至田茸块家长15M,宽4M。两者投资概算2.4万元。 | 2019-2022 | 2.4 | 2.4 | 0 | 县人民政府 |
|  | 6号路段硬化：鲍艾那家至鲍大家，全长80米，宽3米。投资概算4.8万元。 | 2019-2022 | 4.8 | 4.8 | 0 | 县人民政府 |
|  | 7号路段硬化：李艾保家至鲍尼板家，全长50米，宽2米。投资概算3万元。 | 2019-2022 | 3 | 3 | 0 | 县人民政府 |
|  | 8号路段硬化：大榕树周围，全长100米，宽2米，投资概算6万元。 | 2019-2022 | 6 | 6 | 0 | 县人民政府 |
|  | 9号路段硬化：大歌场，全长30米，宽11米，投资概算9.9万元。 | 2019-2022 | 9.9 | 9.9 | 0 | 县人民政府 |
|  | 10号路段硬化：李俄不勒家至鲍三木亮家，全长12米，宽2米，投资概算0.072万元。 | 2019-2022 | 0.072 | 0.072 | 0 | 县人民政府 |
|  | 11号路段硬化：鲍力喔家旁，全长10米，宽3米。投资概算0.80万元。 | 2019-2022 | 0,8 | 0.8 | 0 | 县人民政府 |
|  | 12号路段硬化：从路口至赵茸倒家至李尼那家，全长50米，宽3米，投资概算4万元。 | 2019-2022 | 4 | 4 | 0 | 县人民政府 |
|  | 13号路段硬化：李尼那家至田艾惹家，建踏步，全长80米，宽3米，投资概算0,75万元。 | 2019-2022 | 0.75 | 0.75 | 0 | 县人民政府 |
|  | 14号路段硬化：田艾惹家至鲍卫军军，全长24米，宽3米，投资概算1.92万元。 | 2019-2022 | 1.92 | 1.92 | 0 | 县人民政府 |
|  | 15号路段硬化：从村委会大路至三组厕所至鲍卫军家，全长146米块米。投资概算8.76万元。 | 2019-2022 | 8.76 | 8.76 | 0 | 县人民政府 |
|  | 16号路段硬化：鲍陆块家至李艾改家建踏步，全长50米，宽3米，投资概算2.25万元。 | 2019-2022 | 2.25 | 2.25 | 0 | 县人民政府 |
|  | 17号路段硬化：鲍尼嘎家至菜地，全长50米，宽3米，投资概算4万元。 | 2019-2022 | 4 | 4 | 0 | 县人民政府 |
|  | 18号路段硬化：李艾茸家至肖阳光家至鲍运块家，全长60米，宽3米，投资概算2.08米。 | 2019-2022 | 2.08 | 2.08 | 0 | 县人民政府 |
|  | 19号路段硬化：鲍海征家至鲍艾块家，全长50米，宽4米，投资概算4.8万元。 | 2019-2022 | 4.8 | 4.8 | 0 | 县人民政府 |
|  | 20号路段硬化：李志宏家至鲍运块家，全长80米宽3米。投资概算6.4万元。 | 2019-2022 | 6.4 | 6.4 | 0 | 县人民政府 |
|  | 21号路段硬化：李三木不家至李艾不勒家至李赛王家，全长100米，宽2米，投资概算6万元。 | 2019-2022 | 6 | 6 | 0 | 县人民政府 |
|  | 22号路段硬化：李赛王家至菜地人行道，全长46米，宽2米，投资概算1.82万元。 | 2019-2022 | 1.82 | 1.82 | 0 | 县人民政府 |
|  | 23号路段硬化：李艾太家至李尼惹家至李赛王家，全长50米，宽3米。投资概算4万元。 | 2019-2022 | 4 | 4 | 0 | 县人民政府 |
|  | 24号路段硬化：李艾那家猪圈至李陆门家至大歌场，全长50米，宽2米，投资概算0.75万元。 | 2019-2022 | 0.75 | 0.75 | 0 | 县人民政府 |
|  | 25号路段硬化：鲍志明家至鲍尼保家，全长30米，宽4米。投资概算2.4万元。 | 2019-2022 | 2.4 | 2.4 | 0 | 县人民政府 |
|  | 26号路段硬化：李艾块家至鲍艾门家至李艾那家，全长50米，宽3米，投资概算4万元。 | 2019-2022 | 4 | 4 | 0 | 县人民政府 |
|  | 27号路段硬化：鲍尼板家至李艾保家建踏步，全长50米，宽2.5米，投资概算0.75万元。 | 2019-2022 | 0.75 | 0.75 | 0 | 县人民政府 |
|  | 28号路段硬化：农纪李相门家地岔路口至顺祥养牛合作社，全长1500米，宽4米，投资概算120万元。 | 2019-2022 | 120 | 120 | 0 | 县人民政府 |
|  | 29号路段硬化：田艾路家至坟墓地，全长1000米，宽4米。投资概算80万元。 | 2019-2022 | 80 | 80 | 0 | 县人民政府 |
|  | 30号路段硬化：1-2.1养殖小区道路实施硬化（c30砼）：（1）地点是本自然村的左下角，全长80米，宽4米，厚度0.20米，投资概算6.4万元。 | 2019-2022 | 6.4 | 6.4 | 0 | 县人民政府 |
|  | 1-3.1村庄规划范围：地点：公让草，面积40亩。 | 2019-2022 |  |  | 0 | 县人民政府 |
|  | 1-4.1村内人行道实施硬化（c30砼）：李三木不勒家至李赛王家至鲍三木嘎家，全长00米。宽2米，投资概算6万元。 | 2019-2022 | 6 | 6 | 0 | 县人民政府 |
|  | 涵洞一座：双玲赛鲍艾会家旁边沟上建，长15米，宽4米高2米，投资概算2万元。 | 2019-2022 | 2 | 2 | 0 | 县人民政府 |
| 供水工程：投资概算（168.2万元 | 一水源（1）：老赛共考闹，到永栲榕距离500米。（2）：公碟拉，距离为3000米。两处合计为3500米。投资概算70万元。 | 2019-2022 | 70 | 64.44 | 5.56 | 县人民政府 |
|  | 二水管；(1）到户主干线1100米，（2)实施一户一表铺设分支管3000米。按200元/米，两者合计，全长4100米，投资概算82万元。 | 2019-2022 | 82 | 82 | 0 | 县人民政府 |
|  | 三水池：水源水池建三个，（1）公考闹：（2）公碟拉：（3)四组李艾茸家旁边鲍尼不勒家地：按3万元/个，合计9万元。一个120立方米的压水池，（600元/立方米）合计7.2万元。两者合计投资概算16.2万元。 | 2019-2022 | 16.2 | 16.2 | 0 | 县人民政府 |
| 排水工程（272.65万元） | 1号防洪沟：自新赛下面至老赛下面，全长1000米，宽40厘米，高50厘米.投资概算95万元。 | 2019-2022 | 95 | 95 | 0 | 县人民政府 |
|  | 2号防洪沟：学校厕所至农友，全长1000米，宽40厘米，高50厘米。投资概算95万元。 | 2019-2022 | 95 | 95 | 0 | 县人民政府 |
|  | 3号沟渠;四组厕所排水沟，全长150米，投资概算14.25万元。 | 2019-2022 | 14.25 | 14.25 | 0 | 县人民政府 |
|  | 4号沟渠：李相门家至李艾那家至鲍志明家。全长100米。投资概算9.5万元。 | 2019-2022 | 9.5 | 9.5 | 0 | 县人民政府 |
|  | 5号沟渠;田块平家至鲍云块家至鲍相嘎家，全长100米。投资概算9万元。 | 2019-2022 | 9 | 9 | 0 | 县人民政府 |
|  | 6号沟渠：三组会议室至鲍茸翁家下面厕所，全长100米，投资概算9万元。 | 2019-2022 | 9 | 9 | 0 | 县人民政府 |
|  | 7号沟渠;四组鲍搞块家至李强家，全长170米，投资概算15.3万元。 | 2019-2022 | 15.3 | 15.3 | 0 | 县人民政府 |
|  | 8号沟渠：鲍达家至鲍艾那家，全长130米，投资概算11.3万元。 | 2019-2022 | 11.3 | 11.3 | 0 | 县人民政府 |
|  | 9号沟渠；李明勇家至榕树旁，全长80米。投资概算7.6万元。 | 2019-2022 | 7.6 | 7.6 | 0 | 县人民政府 |
|  | 10号路段硬化：李俄不勒家至李艾嘎家，全长20米，投资概算0.6万元。 | 2019-2022 | 0.6 | 0.6 | 0 | 县人民政府 |
|  | 11号从鲍俄伞至鲍尼搞家，全长70m,投资概算2,1万元。 | 2019-2022 | 2.1 | 2.1 | 0 | 县人民政府 |
|  | 12号李到茸至肖阳光家双面沟和包涵(长50m高2m)两者投资概算4万元。 | 2019-2022 | 4 | 4 | 0 | 县人民政府 |
| 环卫工程和公共空间（312.2万元） | 1号：重修建标准篮球场一块（篮球场上面安装彩钢瓦大棚使其成为万人宴席场所，地点大榕树旁。投资概算30万元。 | 2019-2022 | 30 | 30 | 0 | 县人民政府 |
|  | 2户：停车场两个;(1）双玲寨上面长100米宽70米，投资概算56万元。（2）大榕树下面的厕所旁长60米宽40米。投资概算19.2万元。共计75.2万元。 | 2019-2022 | 75.2 | 75.2 | 0 | 县人民政府 |
|  | 3号：（1）包涵（挡墙）榕树下面厕所旁至三组鲍艾那家全长60米，高15米，投资概算45万元。（2）李艾茸家旁包涵60米，高1.5米，投资概算4.5万元。 | 2019-2022 | 49.5 | 49.5 | 0 | 县人民政府 |
|  | 4号：公厕7个，地点分别是（1)田志华家旁：（2）鲍力喔家旁;(3）大榕树下面的厕所：（4)鲍相嘎家旁：（5）李艾惹家下面：（6）双玲寨停车场旁：（7）公让草：投资概算28万元。 | 2019-2022 | 28 | 28 | 0 | 县人民政府 |
|  | 5号;（1）垃圾池3个，投资概算9万元。（2)垃圾箱221个投资概算110.5万元。共计119.5万元 | 2019-2022 | 119.5 | 119.5 | 0 | 县人民政府 |
|  | 6号：垃圾车一辆投资概算10万元。 | 2019-2022 | 10 | 10 | 0 | 县人民政府 |
| 亮化工程（259万元） | 1号：安装太阳能路灯425盏，投资概算257万元。具体安装地点是;(1)双玲寨20台：（2）永栲榕200台：（3）公让草5台：（4）到垃圾场50台：（5）永栲榕至永着拐150台： | 2023-2035 | 257 | 257 | 0 | 县人民政府 |
|  | 2号：安装三相电两处（1）四组李尼英家旁：（2）双玲寨一处。投资概算2万元。 | 2019-2022 | 2 | 2 | 0 | 县人民政府 |
| 电网加固改造 | 要求提高电线杆 | 2019-2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 电力电信(82万元。） | 规划新建有线网络设施1km，入户线（村内）2km。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  |  |
|  | 有线电视：主线2km,入户线（村内）2km。 | 2019-2022 | 40 | 40 |  |  |
| 产业发展（393万元） | 1、养殖：规划养殖小区3个 | 2019-2022 | 140 | 135 | 5 |  |
|  | 2、种植：巩固提升甘蔗产业，发展热带水果。 | 2019-2022 | 17.57 | 17.57 | 0 |  |
| 民居建设（500万元） | 佤族特色民居改造100户，按5万元/户，投资概算500万元。 | 2019-2022 | 500 | 300 | 200 | 县人民政府 |
| 美化绿化工程（0.66万元） | 公让草至五组李尼保家下面（公路沿线种植芒果树，龙眼树，坚果树等热带果树，树苗330颗。按20元/棵，投资概算0.66万元。 | 2019-2022 | 0.66 | 0.66 | 0 | 县人民政府 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地15亩 | 2023-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 消防设施32.17万元 | 规划消防水池2个，消防栓5个，消防车通道4条 |  | 32.17 | 32.17 | 0 |  |
| 卫生费的缴纳 | 村民每人每年8.00元 |  |  |  |  |  |
| 生态保护（5万元） | 公益林300亩 | 2019-2022 | 5 | 3 | 2 | 镇、乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 2121.1 | 1908.54 | 212.56 |  |

岩帅镇班驮村永考榕自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。（1）村组环境卫生实行每周一清扫，保持村内环境卫生整洁；（2）农户庭院、室内实行一日一清扫，自家门前屋后自行负责，保持干净整洁，对保持清洁的农户进行表扬，不清洁的批评教育；（3）清扫的垃圾必须在指定的地点（垃圾处理池）倾倒垃圾，不得随意乱扔垃圾、不得在公路沿线、村道等公共场所或沟渠周边倾倒、堆放垃圾，一经发现乱扔乱倒垃圾的行为，责令行为人清除干净所倒的垃圾，并给予经济处罚每次20元；（4）所有村民有保持村庄干净整洁的责任和义务，对不按时参加集体保洁卫生等义务劳动的，给予每人每次处罚50元；（5）要相互监督，保持良好、整洁的卫生环境。

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、公共场所等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5.倡导节俭办客。提倡勤俭戒奢，不攀比，红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超4个（三菜一汤）。

6.维护社会治安。严禁赌博、吸毒、打架斗殴，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。对赌博的，没收所有赌资，并给予每人处罚500元；对吸毒的，给予处罚500元/次，并移交公安机关依法处理；打架斗殴的，所有涉及人员给予处罚200元/人，对组织者给予加重处罚；邻里之间、家庭成员之间骂架的，给予处罚100元/人。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，适龄少年儿童必须完成国家义务教育；子女要孝敬、赡养老人，夫妻双方要平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人；男女平等，要相互尊重，不准有男尊女卑的行为。以上行为一旦发现，按照相关法律法规规定处理，造成人生受伤害的移交司法机关处理。

8、妥善处置纠纷。村民要诚实友善、邻里要团结和睦，相互体谅、相互礼让。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向乡镇司法所及人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。

10.增强集体意识。村民要自觉维护集体的利益，积极参加村民会议和集体开展的各项义务活动。每次召开群众会议，对参会人员记0.25个工/次，对无特殊情况，无故不参加群众会议的不记工，并给予处罚20元/次。

11.加强耕地、林地保护意识。集体分配到农户承包的农田.耕地.林地等属国家、集体所有，任何人无权侵占。集体分配农户承包土地是使用权.如果在承包的土地中建房盖屋，集体有权从自家承包的土地中对等扣回做为集体的机动用地。另外集体承包到农户的土地，如果有外嫁.病故等原因，集体有权收回所承包的土地，善于机动安排。

12.不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。

岩帅镇班驮村永考榕组

2019年4月7日