|  |
| --- |
| **勐角乡莲花塘行政村南坎自然村村庄规划项目建设统计表** |
| 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） | 实施主体 |
| 总计 | 上级补助 | 群众自筹 |
| **道路交通** | 1号路段（现状路，修复并硬化），全长0.25km，设计宽度6m，厚度20cm，路边临时停车 | 2019-2022 | 25 | 25 |  | 县人民政府 |
| 2号 路段（硬化），全长0.25km，设计宽度3m，厚度20cm | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 县人民政府 |
| 3号路段（硬化），全长0.5 km，设计宽度4m，厚度20cm | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府 |
| 从自然村到公路局机械化中心产业路（沙石化）全长1.2 km，设计宽度4m | 2019-2022 | 20.4 | 20.4 |  | 县人民政府 |
| 危桥改造 | 2019-2022 | 50 | 50 |  | 县人民政府 |
| 新建木拱桥 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 1号路段新建河道堡坎，全长0.25km，设计高度1.2m，底宽1.5，上宽0.5m。 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 县人民政府 |
| **供水工程** | 蓄水池100 m³，铺设饮水管道8km | 2019-2022 | 50 | 50 |  | 县人民政府 |
| **消防工程** | 消防栓3000元/个，共11个，概算投资3.3万元 | 2019-2022 | 3.3 | 3.3 |  | 县人民政府 |
| **排水工程** | 1号路沟渠疏通，全长50m，设计标准30cm×30cm | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 县人民政府 |
| 2号路沟渠（路面两侧），全长0.5km，设计标准30cm×30cm | 2019-2022 | 12.6 | 12.6 |  | 县人民政府 |
| 3号路沟渠（路面两侧），全长1km，设计标准30cm×30cm；设计涵洞6m(50cm×80cm) | 2019-2022 | 25.5 | 25.5 |  | 县人民政府 |
| 4号沟渠（路面两侧），全长0.6km，设计标准30cm×30cm；设计涵管4m(30cm×30cm) | 2019-2022 | 15.08 | 15.08 |  | 县人民政府 |
| 5号沟渠，全长0.6km（路面两侧），设计标准30cm×30cm；设计涵管4m(30cm×30cm) | 2023-2035 | 15.08 | 15.08 |  | 县人民政府 |
| **公共空间** | 修复泼水广场，面积7992㎡（含停车场、篮球场） | 2023-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会 |
| 规划加高一层73㎡党员活动室 | 2019-2022 | 10.3 | 10.3 |  | 乡村振兴理事会 |
| 活动室厨房（钢架结构，30㎡） | 2019-2022 | 3 |  | 3 | 乡村振兴理事会 |
| 规划新建养老中心600㎡ | 2019-2035 | 120 | 120 |  | 县人民政府 |
| 规划新建幼儿园1200㎡ | 2019-2035 | 240 | 240 |  | 县人民政府 |
| 规划新建寨门 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 县人民政府 |
| 新建小金塔 | 2019-2022 | 50 | 50 |  | 县人民政府 |
| 新建小公园、小游园 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| **环卫设施** | 规划新建公厕一栋，8个蹲坑 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 县人民政府 |
| 新增垃圾桶6个 | 2019 | 0.12 |  | 0.12 | 群主自筹 |
| **亮化工程** | 自然村规划安装70盏太阳能路灯 | 2023-2035 | 35 | 35 |  | 县人民政府 |
| **民居包装** | 民居包装68户，建筑以傣族风格为主，每户1万元，概算投入68万元 | 2023-2035 | 68 | 68 |  | 县人民政府 |
| **产业发展** | 民宿区：农民专业合作社经营，规划用地40亩，民宿10幢，概算投资100万元，配套停车场、观景台，概算投资30万元 | 2023-2035 | 130 |  | 130 | 乡村振兴理事会 |
| 抓好现有烤烟产业，新发展大棚果蔬50亩 | 2023-2035 | 85 | 85 |  | 乡村振兴理事会 |
| 林下养鸡1万尾 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会 |
| 傣族美食展示区 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡村振兴理事会 |
| 规划养殖小区1个，2000㎡，年出栏生猪1000头 | 2019-2022 | 100 | 100 |  | 乡村振兴理事会 |
| **美化绿化** | 实施沿河绿化900㎡,以柳树、花草交叉间种方式实施绿化 | 2023-2035 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会 |
| 实施全村凤凰木种植，总计200株 | 2019-2035 | 10 | 5 | 5 | 乡村振兴理事会 |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019-2022 | 5 |  | 5 | 村民自筹 |
| **用地规划** | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地40亩 |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  | 1285.38 | 1141.26 | 143.12 |  |