班老乡营盘村大河底自然村

村庄规划说明书

一、总则

**（一）政策背景**

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制下营盘村大河底自然村村庄规划，该自然村规划经2019年3月7日自然村村民代表会议审议表决通过。

**（二）村情概况**

**1.地理区位**

营盘村大河底自然村位于班老乡北面，距乡政府驻地23公里，距村委会2公里，国土面积6.9平方公里。

1. **人口现状**

自然村共60户，人口266人。

1. **资源现状**

经济作物有茶叶、坚果。有耕地面积为872.095亩，其中：水田面积为342亩、旱地面积为530.095亩，人均耕地0.3亩，农民收入主要以种植业为主。

1. **产业现状**

种植业以竹子，茶叶、澳洲坚果为主，养殖业以牛、猪、鸡为主；副业以外出务工为主，2018年农民人均可支配收入为9300元。

**5.基础设施**

**（1）道路：**第一条国防道与肖亮户连接，全长1公里左右，宽3.5米，第二条国防道与寨子底榕树，全长700米左右，已经完成硬化。

**（2）饮水：**于2018年完成人畜饮水改造。

**（3）住房：**全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房5户，土木、砖木结构55户。

**（4）场所：**有自然村活动室2间。

**（三）优势资源**

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

**（一）规划思路**

自然村与乡镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改造型。

**（二）规划期限**

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

**（三）规划内容**

**1.道路交通**

（1）硬化、新建3条段硬板路。一是建设1条国防道与球场连接硬板路，建设1条熊志明户与李红兵硬板路，建设1条三组岔路口与杨正保户硬板路，五组会议室后堡坎，熊志明户与龙俄新户硬板路，杨军户与篮球场硬板路，水池与球场楼梯，熊斌户与龙玉美户硬板路，全长，设计宽度3.5m。

（2）1号路段（硬化），全长350m，设计宽度3.5m，厚度15cm。概算投资18.375万元。

（3）2号路段（硬化），全长100m，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资4.5万元。

（4）3号路段（硬化），全长500m，设计宽度3.5m，厚度15cm。概算投资26.25万元。

（5）五组会议室后堡坎。

## （6）5号路段（硬化），全长900m，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资40.5万元。

## （7）6号路段（硬化），全长300m，设计宽度3.5m，厚度15cm。概算投资15.75万元。

（8）7号路段（硬化），全长200m，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资9万元。

## （9）8号水池与球场楼梯。

**2.公共空间**

结合村庄带状布局，自然村共规划3个停车场（村民活动广场），概算总投资135.75万元。

1号停车场（村民活动广场），硬化面积250㎡，堡坎长度30米，高10米，概算投资 56.25 万元。

2号停车场（村民活动广场），硬化面积250㎡，概算投资56.25 万元。

3号村民活动广场，硬化面积50㎡，概算投资 11.25 万元。

## 修建公厕2栋，（需整堡坎一个，长20米，高10米)。

**3.亮化工程**

自然村规划安装80盏太阳能路灯，概算总投资60 万元。

**4.太阳能热水器**

规划新建太阳能热水器60个，概算总投资24 万元。

**5.产业发展**

加强养殖业与种植业，确保种植业产量稳定；举办种植业、养殖业管理培训，增强群众技术能力及增加收入，投入资金30万元。

**6.绿化美化**

实施村民活动广场周边绿化工程，以芒果树、橘子果树交叉间种方式实施绿化,概算投资20万元。

**（四）实施步骤**

1.近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2.远期：2023—2035年。完成产业发展、电力电信建设等规划内容。

详见《班老营盘村大河底自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

**（一）自然村域规划图（见附件1）**

**（二）村庄建设规划图（见附件2）**

**（三）规划建设项目表（见附件3）**

**（四）自然村村规民约（见附件4）**

## **规划小组长：**

## **成员：李明华；杨建华；肖新华；李正龙；尹文香**

**附件3：班老营盘村大河底自然村村庄规划项目建设统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | | **实施年限** | **投资规模（万元）** | | | **实施主体** |
| **总计** | **上级补助** | **群众自筹** |
| 道  路  交  通 | 1号路段（硬化），全长1300m，设计宽度3.5m，厚度15cm。概算投资 18.375万元。 | 2019-2022 | 18.375万 |  |  | 乡人民政府 |
| 2号路段（硬化），全长200m，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资4.5 万元。 | 2019-2022 | 4.5万 |  |  | 乡人民政府 |
| 3号路段（硬化），全长300m，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资26.25万元。 | 2019-2022 | 26.25万 |  |  | 乡人民政府 |
|  | 4号路段（硬化），全长300m，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资40.5万元。 | 2019-2022 | 40.5万 |  |  |  |
|  | 5号路段（硬化），全长300m，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资15.75万元。 | 2019-2022 | 15.75万 |  |  |  |
|  | 6号路段（硬化），全长300m，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资9万元。 | 2019-2022 | 9万元 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | | **实施年限** | **投资规模（万元）** | | | **实施主体** |
| **总计** | **上级补助** | **群众自筹** |
| 公共空 间 | 1号停车场（村民活动广场），硬化面积250㎡，概算投资 56.25 万元。  2号停车场（村民活动广场），硬化面积250㎡，概算投资 56.25 万元。 3号停车场（村民活动广场），硬化面积50㎡，概算投资 11.25 万元。 4.修建公厕2栋，需整堡坎一个，长20米，高10米。 | 2019-2022 | 123.75（不包含堡坎） |  |  | 乡村振兴理事会 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮化  工程 | 自然村规划安装80盏太阳能路灯，规划新建太阳能热水器60个。 | 2019-2022 | 84万 |  |  | 乡人民政府 |
| 产业规划 | 加强养殖业与种植业，确保种植业产量稳定；举办种植业、养殖业管理培训，增强群众技术能力及增加收入，投入资金 20万元。 | 2023-2035 | 20万 |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 美化  绿化 | 实施村民活动广场周边绿化工程，以芒果树、橘子树交叉间种方式实施绿化。概算投资 20万元 | 2019-2022 | 20万 |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  |  |  |  |  |  |

附件4：

营盘村大河底自然村村规民约

1.坚决拥护中国共产党的全面领导，热爱社会主义祖国，坚持四项基本原则，走建设有中国特色的社会主义道路。以经济建设为中心；深化农村改革开放；推动经济建设的不断发展。

2.认真贯彻执行党的各项路线、方针、政策、服从各级党委、政府的领导和指挥。

3.遵守国家法律令和各项规定，遵守社会主义公共道德和行为规范，不搞歪门邪道，加强各民族间的团结，增强民族友好关系，互相尊重风俗习惯，互不歧视，和睦相处。

4.认真学习国家法律法规，学习科学文化知识，不断提高劳动者素质。

5.村民要树立爱国家、爱集体的思想，提倡社会主义高尚品德，按时完成国家各种税费。遵守执行《村自治章程》和《一事一议制度》，认真贯彻执行《中华人民共和国农村土地承包法》和《经济合同法》。

6.积极参加集体公益事业设施建设，公益事业建设所用工由各组到年底按本组劳动力统一决算。

7.搞好农经财务管理：会计要季度清账、报账，保管员管好集体财物；正副组长要抓好欠款收回工作；组干部借款按有关规定进行审批制度；做到集体开支大额，由村民会议讨论通过，做到正副组长手不沾钱；会计管账不管钱，保管财务不管账的原则。

8.做好环境卫生，加强防疫工作；保证群众身体健康，促进各项工作顺利进行。制定打扫时间为每礼拜天进行一次寨子大扫除。

9.百年大计，教育为本，教育是提高人口综合素质，关系到国家建设和本村发展的大事，每个家长必须正确认识教育的重要性。培养子女是家长及父母义不容辞的责任和义务，每个家长要积极送子女到学校接受国民义务教育并确保子女完成九年义务教育。

10.村民要重视和支持办学，认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》把学校的事务纳入“一事一议”管理，村民要积极参加学校的事业建设涉及出工的出工，涉及出资献物的要筹资献物，要为学校做好事，划给学校一定的生产基地和生活用地。

11.偷鸡摸狗盗窃他人钱财、物者，经抓获偷家禽者罚款200—500元/只，其罚款费收回款按比例60%交组上，40%交村委会，大牲畜每头1000元—2000元，责任追回大牲畜，并按所被盗窃财物的价值加倍赔偿。

12.禁止任何人利用扑克、象棋、麻将等各种娱乐工具进行赌博，如有发现，抓获进行教育，根据情节轻重，其窝主罚款300元—600元，赌者罚款400元—800元，情节严重、态度恶劣者。其罚款费收回按比例60%交组上，40%交村委会。

13.在村寨范围内，不允许扰乱社会治安，禁止打架斗殴，经村民小组长、治保劝告的，不听劝告的罚款200—500元。

14.村组环境卫生每周1次，无故不执行的村民小组由村委会罚款50元，不听组上安排的农户罚款20—50元。