| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐省镇（镇）满坎行政村满坎自然村13、14、农科规划项目建设统计表（起草） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  |  | 投资规模（万元） |  |  |  | 实施主体 |
|  |  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 |  | 群众 自筹 |  |
| 道路交通 | 1号路段(硬化，卫成荣-卫荣固),全长200m，设计宽度4m，厚度15cm, | 2018-2022 |  |  | 14 | 14 |  |  | 县人民政府 |
|  | 2号路段(硬化，卫那荣-卫嘎灭),全长100m,设计宽度2.5 m,厚度10cm | 2018-2022 |  |  | 3.25 | 3.25 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 3号路段(硬化，村委会-赵块嘎-养殖小区-竹棚),全长500m,设计宽度3.5m,厚度15cm | 2018-2022 |  |  | 34.12 | 34.125 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 4号路段(硬化，卫嘎搞-茶志红),全长50m,设计宽度3.5m,厚度15cm, | 2018-2022 |  |  | 3.4125 | 3.4125 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 5号路段(硬化，茶块灭-肖国荣-13组公厕-公路),全长300m,设计宽度2.5m,厚度15cm, | 2018-2022 |  |  | 14.625 | 14.625 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 6号路段(硬化，球场路口-卫布勒社),全长300m,设计宽度2.5m,厚度15cm, | 2018-2022 |  |  | 14.625 | 14.625 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 7号路段，人行道(硬化，球场-卫艾门),全长50m,设计宽度1.5m,厚度10cm, | 2018-2022 |  |  | 0.975 | 0.975 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 8号路段，人行道(硬化，14组会议室-大水池),全长300m,设计宽度1.5m,厚度10cm, | 2018-2022 |  |  | 5.85 | 5.85 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 9号路段，(硬化，厕所-大清沟-赵改惹),全长500m,设计宽度3.5m,厚度15cm, | 2022-2035 |  |  | 34.125 | 34.125 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 10号路段，人行道(硬化，村委会-卫达成),全长150m,设计宽度1.5m,厚度10cm | 2018-2022 |  |  | 2.925 | 2.925 |  |  | 乡村振兴 理事会 |
|  | 11号路段，(硬化，坟墓地路),全长100m,设计宽度3.5m,厚度15cm, | 2018-2022 |  |  | 6.825 | 6.825 |  |  | 乡村振兴 理事会 |
| 供水工程 | 新建供水主管道（1、大水池-祭祀点250m，2、大水池-13组300m，3、大水池-13、14组300m，4大水池-村委会350m，5、大水池-14组300m，6、大水池-学校、农科队350m）架设8cm主管道长1.85㎞,2.5cm入户管道长1.95㎞。概算投资20万元。 | 2019-2022 |  |  | 20 | 20 |  |  | 县人民政府 |
| 排水工程 | 1号沟渠，全长150m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 3 | 2.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 2号沟渠，全长50m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 1 | 0.7 |  | 0.3 | 镇人民政府 |
|  | 3号沟渠，全长50m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 1 | 0.7 |  | 0.3 | 镇人民政府 |
|  | 4号沟渠，全长50m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 1 | 0.7 |  | 0.3 | 镇人民政府 |
|  | 5号沟渠，全长70m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 1．4 | 1.0 |  | 0.4 | 镇人民政府 |
|  | 6号沟渠，全长20m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.4 | 0.3 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | 7号沟渠，全长100m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 2 | 1.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 8号沟渠，全长200m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 4 | 3.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 9号沟渠，全长12m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.24 | 0.14 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | 10号沟渠，全长20m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 0.4 | 0.3 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | 11号沟渠，全长20m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.4 | 0.3 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | 12号沟渠，全长20m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.4 | 0.3 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | 13号沟渠，全长100m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 2 | 1.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 14号沟渠，全长120m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 2.4 | 2 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 15号沟渠，全长100m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 2 |  |  |  | 镇人民政府 |
|  | 16号沟渠，全长150m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 3 | 2.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 17号沟渠，全长50m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 1 | 0．7 |  | 0.3 | 镇人民政府 |
|  | 18号沟渠，全长5m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.1 | 0.05 |  | 0.05 | 镇人民政府 |
|  | 19号沟渠，全长100m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 2 | 1.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 20号沟渠，全长200m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 4 | 3.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 21号沟渠，全长200m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 4 | 3.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 22号沟渠，全长100m，设计标准30cm×30cm， | 2019-2022 |  |  | 2 | 1.5 |  | 0.5 | 镇人民政府 |
|  | 23号沟渠，全长20m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 24号沟渠，全长20m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 25号沟渠，全长10m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 26号沟渠，全长20m，设计标准20cm×20cm， | 2019-2022 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 1号停车场（村民活动广场），硬化面积800㎡。 | 2019-2022 |  | 11.2 |  | 10 |  | 1.2 | 镇人民政府 |
|  | 2号停车场（村民活动广场），硬化面积300㎡， | 2019-2022 |  |  | 4.2 | 3.2 |  | 1 | 乡村振兴理事会 |
|  | 3号停车场（村民活动广场），硬化面积300㎡， | 2019-2022 |  |  | 4.2 | 3 |  | 1.2 | 乡村振兴理事会 |
|  | 4号停车场（村民活动广场），硬化面积300㎡， | 2019-2022 |  |  | 4.2 | 3 |  | 1.2 | 乡村振兴理事会 |
|  | 在入村口修建1个寨门 | 2019-2022 |  |  | 15 | 15 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设2个70㎡党员活动室， | 2022-2035 |  |  | 19.6 | 19.6 |  |  | 县人民政府 |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个 | 2018-2022 |  |  | 10 | 10 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设6个垃圾收集池 规划建设2个公厕， | 2018-2022 2018-2022 |  |  | 4 16 | 3 16 |  | 1 | 乡村振兴理镇人民政府 |
|  | 购买一辆垃圾转运车， | 2018-2022 |  |  | 20 | 20 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 购买垃圾桶65个， | 2018-2022 |  |  | 0.325 | 0.325 |  |  | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 自然村规划安装160盏太阳能路灯， | 2018-2022 |  |  | 96 | 96 |  |  | 县人民政府 |
| 民居建设 | 无 | --- |  |  | ---- | ---- |  | ---- | 乡村振兴理事会 |
| 产业发展 | 规划养殖小区3个 | 2022-2035 |  |  | 300 | 250 |  | 50 | 县人民政府 |
|  | 牛500头，养猪1000头 | 2022-2035 |  |  | 130 |  |  | 130 | 乡村振兴理事会 |
|  | 抓好现有甘蔗、玉米种植管护，概算投资500万元；在陡坡地和林地新发展坚果3000亩， | 2022-2035 |  |  | 300 |  |  | 420 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2018-2022 |  |  | 50 | 36 |  | 14 | 乡村振兴理事会 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2022-2035 |  |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  |  |  | 3463.65 | 1131.8 |  | 2331.85 |  |