芒卡镇南腊村贺那坝组自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇南腊村那底大寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：贺那坝自然村位于芒卡镇东南部，距镇政府驻地 39 公里，距村委会驻地15公里，海拔700 —1200 米，森林覆盖率达76.25%，年均年降水量1700毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出。

2．人口现状：自然村共39户143人。

3．资源现状：自然村依山腰而居，有常规耕地面积约   4413.97亩，林地面积约630.4亩，村庄占地300余亩。

4．产业现状：种植业以茶叶、橡胶、水稻、玉米为主，有茶叶面积99.5亩 ，橡胶1323.7亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为11313元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道自南腊村委会至贺那坝自然村连接，全长8公里，宽 3.5 米，目前还未硬化。

（2）饮水：贺那坝自然村于2012年解决人畜饮水，因为水源在矿山采矿区水源逐渐不足，需新建人畜饮水巩固提升改造全长6公里。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全为砖混结构楼房 39 户。

（4）场所：有自然村活动室一间，面积60平方米，篮球场一个，面积  375平方米，公共厕所2个。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积16.78亩、林地面积2.4亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）硬化、新建2条段硬板路。一是建设1条自然村与贺那坝组连接硬板路，全长8公里，设计宽度4m，厚度20cm。二是铺设硬化10条村内道路，总长302米，设计宽度3m，厚度10cm。上述两项概算总投资12.062万元。

村内道路：

1号路段-小组入组道路上半区道路（硬化），全长100米  设计宽度4m，厚度20cm。概算投资 7.2万元。

2号路段-上半区李启华入户道路（硬化），全长13米，设计宽度3m，厚度10cm。概算投资0.3315 万元。

3号路段-上半区杨荣昌（硬化），全长17米，设计宽度3m，厚度10cm。概算投资 0.4335万元。

4号路段-上半区罗国忠入户道路（硬化），全长18米，设计宽度3m，厚度10cm。概算投资 0.459万元。

5号路段-上半区白云华入户道路硬化，全长10米，设计宽度2m,厚度10cm.概算投资 0.17万元.（人行踏步路）

6号路段·上半区李清荣入户道路硬化，全长10米，设计宽度2m,厚度10cm.概算投资 0.17万元.（人行踏步路）

7号路段·上半区刘城入户道路硬化，全长26米，设计宽度2m,厚度10cm.概算投资0.442万元.（人行踏步路）

8号路段·上半区2号厕所道路硬化，全长18米，设计宽度2m,厚度10cm.概算投资0.306万元.（人行踏步路）

9号路段·下半区李玉才入户道路硬化，全长60米，设计宽度2m,厚度10cm.概算投资1.02万元.（人行踏步路）

10号路段·下半区1号厕所道路硬化，全长90米，设计宽度2m,厚度10cm.概算投资1.53万元.（人行踏步路）

机耕路

1小组机耕道路1号路段－本自然村至班洪乡安康地界，全长3.5km，设计宽度4m，概算总投资17.5万元.

2。小组机耕道路2号路段－本自然村至专业大沟大青树，全长2km，设计宽度4m概算总投资10万元.，

3小组机耕道路3号路段－本刘荣华沙松地至刘秋冬水田，全长1.5km，设计宽度4m，概算总投资7.5万元

4组机耕道路4号路段－杨成家至李启华水田，全长1km，设计宽度4m，概算总投资5万元.

5小组机耕道路5号路段－本自然村至杨云新橡胶地，全长1.5km，设计宽度4m，概算总投资7.5万元.

2．供水规划：

水管网和水表（42户），概算投资7.6万元。

新建自然村20立方米的分水池1个，概算投资7.6万元。

需新建人畜饮水水管网6公里，概算投资12万元。

3. 排水工程，全长1.1公里，设计标准30cm X 40cm，概算投资11.9万元。

4.污水排放，全长2千米设计标准30cm X 40cm，概算投资36万元。

（三）灌溉沟渠（153万）

1号《专业》灌溉水渠，全长4公里，设计标准30 cm×40cm，概算投资72万元。

2号《马加然》灌溉水渠，全长4.5公里，设计标准30 cm×40cm，概算投资81万元。

3.公共空间：新建打歌场1块，面积375平方米，概算总投资 10.875 万元。

停车场，100平方米，概算总投资1.25万元。

4.环卫设施：概算总投资3万元。

（1）规划建设 3个公厕，概算总投资2.1万元。

（2）规划建设3个垃圾收集池，概算总投资0.9万元。

5.亮化工程：

自然村规划安装30盏太阳能路灯，概算总投资 15万元。

四.民居建设：

新建（改造）42户民居，建筑风格为红瓦黄墙。概算总投资84万元。

6.电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线6千米，入户线2千米。

（2）有线电视：主线6千米，入户线2千米。

7.产业发展：

种植业：抓好现有橡胶，茶叶及沙松管护，预计新发展蔬菜种植百亩，概算总投资60万元。

8.绿化美化：

（1实施 入组主干道2千米的绿化工程，以当地树种及外购花和树种实施绿化概算总投资120万元。

（2）实施庭院绿化和美好工程，每户农户庭院至少栽植5盆花卉或绿色植物。

9．用地规划：

规划村庄建设边界，预留新增民居扩容建用地40亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

详见《芒卡镇南腊村贺那坝自然村村庄规划项目建设统计表》

规划工作小组组长：刘荣新

成员：刘 虎，白云红，刘晓娟，刘朝蓉，白云华，杨云新，李玉清，刘青安

芒卡镇南腊村委民委员会

2019年3月20日