芒卡镇扣勐村象脚自然村村庄规划说明书

（审定稿）

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇扣勐村怕冷自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：1．地理区位：象脚组自然村位于芒卡镇北部，距镇政府驻地43公里，距村委会驻地13公里，海拔850米，森林覆盖率达79%，年均年降水量1500毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出；风向为西南方向。

2．人口现状：自然村共29户133人。

3．资源现状：自然村依山腰而居，有常规耕地面积约   1473.02亩，林地面积约4337.6亩，村庄占地50余亩。

4．产业现状：种植业以橡胶、玉米、无筋豆为主，有橡胶1502亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为11595元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道自扣勐村委会至象脚自然村连接，全长13公里，宽4米，目前正在硬化。

（2）饮水：象脚自然村于2018年解决人畜饮水。

（3）住房：全部为安全稳固住房，砖混结构楼房23户，砖木结构6户。

（4）场所：有自然村活动室一间，面积80平方米，篮球场一个，面积550平方米。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积11.08亩、林地面积32.61亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资587.855万元，其中：上级补助537.855万元，群众自筹50万元。

1．道路交通：概算总投资319.855万元。

硬化、新建入户硬板路、三条产业路和一条机耕路。一是建设3条产业路，全长8.5米，设计宽度4m，二是铺设村内入户道路，总长815米，设计宽度3m，厚度10cm，三是铺设机耕路一条，总长5千米，设计宽度4m。

（1）村内道路：概算总投资13.855万元。

村内道路1号路段-入户路（硬化）,全长815m，设计硬化宽度3m，厚度20cm。概算投资13.855万元。

- 机耕路:小组产业路三条（砂石），全长8.5km,设计宽度4m，概算投资183.5万元。

- 象脚组至芒驮组道路：全长5km,设计宽度4m，概算投资122.5万元。

3．排水工程：概算投资48.8万元。

一是自然村规划建设3条沟渠。总计长1.5km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，实施污水生态处理，水沟采用盖板方式实施。二是新建人工湿地2座，占地面积150平方米。

（1）村内排水沟（28.62万）

1号沟渠-胡正国户至寨子脚，全长600m，设计标准30cm×40cm，概算投资10.8万元。

2号沟渠-忙庆国户至寨子脚，全长500m，设计标准30cm×40cm，概算投资9万元。

3号沟渠-李顺其户至寨子脚，全长500m，设计标准30cm×40cm，概算投资9万元。

（2）新建人工湿地1座，占地面积150平方米，概算投资20万元（含土地补偿费）。

- 公共空间：概算投资15万元。

- 古榕树周围硬化800㎡，概算总投资10万元。

- 活动场所护栏，概算总投资5万元。

5．环卫设施：概算总投资8.2万元。

（1）规划新增4个垃圾箱，估算总投资1.2万元。

（2）规划建设1个公厕，概算总投资7万元。

6．亮化工程：概算投资20万元。

自然村规划安装40盏太阳能路灯，概算总投资20万元。

7．民居建设：概算总投资58万元。

实施29户民居房屋外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙。概算总投资58万元。

8．产业发展：概算投资150万元。

种植业：抓好现有橡胶、无筋豆300亩。概算投资60万元。

9．绿化美化：概算投资50万元。

（1）实施主干道周边和1000米入村主干道绿化工程，概算投资50万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

三、规划管理

- (一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

- (二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

- (三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- (四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

- (五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

- (一)自然村域规划图(见附件)

- (二)村庄建设规划图(见附件)

- (三)自然村村规划说明书(见附件)

- (四)规划建设项目表(见附件)

- (五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：彭飞

成员：彭正华 尹城 白云峰 白建芳 尹天炽

李学明 白和 白光荣 彭晓芬 彭仙慧  白如萍 白新慧 白革芳 尹政府 白桂娥 金志忠 白清霞 金志勇 金桂花  尹正康 白玉梅 白玉萍 田云霞 曹红兵

芒卡镇扣勐村村民委员会

二0一九年三月十二日