沧源佤族自治县第十四届人民代表大会

第一次会议代表建议、批评和意见

第58号

代表团团长签名：董正强                   2022年1 月25日

| 姓名 |  | 代表团 | 工作单位或者通讯地址 | 邮政编号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵叶块 |  | 岩帅 | 岩帅镇新寨村委会 | 677411 |  |
| 徐向华 |  | 岩帅 | 岩帅镇人民政府 | 677411 |  |
| 赵金城 |  | 岩帅 | 岩帅镇坝岭村委会 | 677411 |  |
| 题目：关于解决团结水库施工加固扩建造成新寨村2个自然村水源地受毁，群众饮用水面临断水危机的建议 |  |  |  |  |  |
| 1.基本情况：岩帅镇新寨村两个自然村（大寨自然村、永溶松自然村）水源地位于团结水库下方，是两个自然村109户，421人的主要水源地。团结水库加固扩建计划于2022年7月至8月动工，将影响两个自然村群众的饮用水和经济社会发展。 2.建议：计划实施岩帅镇新寨村新水源点建设项目，取水点为团结村与坝岭村交界处的新水源地（勐岩线团结永道班），此水源点水质干净、安全，可以开发引渠作为饮用水，由新寨村负责与团结村、坝岭村协商开发新水源地，取水距离4公里，预算投入300万元，铺设10公里（包括入户管道）管道，新建1个压力池、1个挡水坝、4个蓄水池，新水源地投入使用后可供新寨村150户，600人使用，切实为群众解决饮水问题，望上级给予项目支持。 |  |  |  |  |  |
| 交办意见 | 经议案审查委员会审查，报大会主席团批准，决定转有关部门办理。 沧源佤族自治县人大常委会 二0二二年一月二十六日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：1.一事填写一件，内容实事求是，简明扼要，做到有情况、有分析、有具体意见。2.填写要求打印，建立电子文档。3.答复格式以沧政办〔2006〕147号文件通知为准，同时抄送县人大常委会选联工委和县政府督查室各一份。4.编号、分类、审查意见栏内容由选联工委填写。5.2022年1月12日前报大会秘书组。邮箱：cyxrdxlw@163.com 。