岩帅镇班驮村石头新寨自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发〈关于贯彻乡村振兴战略的实施方案〉的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发〈关于加快推进村庄规划提升工作方案〉》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制岩帅镇班驮村石头新寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月7日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1、地理区位：石头新寨自然村，属于山区。距岩帅镇政府驻地21㎞，距,班驮村委会5公里， 国土面积 1.5平方公里，海拔1500.00米，年平均气温22.00℃，年降水量800.00毫米，适宜种植甘蔗、玉米等农作物。有耕地720.70亩，其中人均耕地 3.35 亩；有林地2047.71亩。

2、人口现状：本自然村辖1个村民小组，有农户59户，有人口204人，其中农业人口204人，劳动力120人，其中从事第一产业人数120人。

3、资源现状：石头新寨自然村为佤族村庄，背靠山面向东北，位居村委会上方西南方向，具有浓郁的佤族文化，民俗民风淳朴。全村有水田面积 81.6亩，林地面积2047.71亩。

4、产业现状：该村的种植业主要为甘蔗；养殖业以养猪、养牛为主，年出栏生猪 120  头；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为11287.00元。

5、基础设施：

（1）道路：进村道路2条和村庄内有11条道路已实施硬化，入户道路有部分硬化，路段狭窄，车辆难以通行。

（2）安全饮水：石头新寨自然村域内有3个水源，1号水源位于本村东办东和白生，水管主管道1.5㎞；2 号水源位于上公改，水管主管道0.6公里；3号水源位于下公改，水管主管道0.6公里。有2座过滤池和2座50立方的蓄水池，目前还属于集中供水，未实现一户一表。修缮水井4口。

（3）住房：石头新寨自然村59户已全部为安全稳固住房，其中砖混结构  56 户、砖木结构3户。

（4）活动场所：有自然村活动室一间50平米，有1块篮球场240平米，打歌场300平米。

（三）优势资源

石头新寨自然村着落公让压山、公让母山上，公让母名扬整个阿佤山，有着独特自然景观，南面与团结茶组相邻，西面与小麻勐相邻。有林地面积2047.71亩，森林覆盖率达  89 %，有水田面积  81.6  亩，旱地面积683.4亩，结合当地土地、海拔、温度、湿度等气候条件，适合发展经济林果；交通便利，主道路全部实现硬化，距岩帅镇15km、距勐省镇25 ㎞，当天赶集可以来回；村内具有丰富的页岩石、砂石料等材料，建设公共服务设施难度不大。石头新寨自然村在上世纪60至80年代，以生产稻谷、玉米、茶叶为主，现主产业以甘蔗、茶叶为主。自古以来具有浓厚的佤族文化，群众主要重大节日为春节、新米节，每年的春节、新米节为群众一年中的两个盛事节日，群众勤劳、民俗民风淳朴。

二、规划内容

（一）规划思路

石头新寨自然村风光秀丽，日照充足、道路通畅，交通便利，民俗风情具有浓厚的佤族文化；市场广阔，可以特色乡村为载体，实现“一村一品”发展经济林果，结合地理区位优势和土地、气候、海拔等自然资源条件，石头新寨自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019年―2022年，远期：2023―2035年。

- 规划内容

项目计划投资金 1544.61 万元，其中：上级补助1483.21 万元，群众自筹 61.4 万元。

1、道路交通：投资概算 1139.72 万元。

（1）硬化52条硬板路 9204.4m，概算总投资570万元。

1-1.1村庄规划范围实施硬化：1号路段（肖艾改家至公考榕）全长206m，设计宽度4m，厚度25cm，概算投资30万元；

1-1.2村庄规划范围实施硬化：2号路段李尼块、李赛不勒家至大路）全长0.05km,设计宽度3m，厚度20cm，概算投资1.5万元。

1-1.3村内人行路实施硬化：3号路段（鲍倒门家至大路）全长73m,设计宽度2m，厚度20cm，概算投资2.19万元。

1-1.4村内人行路实施硬化：4号路段（鲍艾领家至活动室）全长50m,设计宽度2m，厚度20cm，概算投资1.5万元。

1-1.5村内人行路实施硬化：5号路段（鲍艾改-肖三木色家至大路）全长35m,设计宽度2m，厚度20cm，概算投资1.05万元。

1-1.6村内人行路实施硬化：6号路段（李艾不勒家至侧所）全长40m,设计宽度2m，厚度20cm，概算投资1.2万元。

1-1.7村内人行路实施硬化：7号路段（李三木保家至水井大路）全长100m,设计宽度2m，厚度20cm，概算投资3万元。

1-1.8村内人行路实施硬化：17号路段（李尼块（小）至鲍三木改（大））全长50m,设计宽度2m，厚度20cm，概算投资1.5万元。

1-1.9村内人行路实施硬化：9号路段（公考榕至鲍鲍艾来勒下）全长250m,设计宽度4m，厚度20cm，概算投资7.5万元。

- 村内入户路40条，全长540.6m,设计宽度2m，投资概算16.22万元。

- 村外道路（产业路）实施硬化，3条，全长7500m，总投资525万元。

1-2.1产业路：从寨子中至公马干垃圾池，全长1km,设计宽度4m，概算投资70万元。

1-2.2产业路：从让赛3组至坝岭小麻勐硬化，全长6.5km,设计宽度4m，概算投资455万元。

1-2.3产业路：从鲍色茸至永公卡硬化，全长0.3km,设计宽度4m,概算投资21万元。

- 涵洞3座，投资概算6万元：

1-3. 1号涵洞：设计长4m、宽2m、高1.5m,投资概算2万元；

1-3.2号涵洞：设计长4m、宽2m、高1.5m,投资概算2万元；

1-3.3号涵洞：设计长4m、宽2m、高1.5m,投资概算2万元；

2、 供水工程（安全人饮工程），投资概算134 万元。

（1）新建2立方过滤池2个、1座50立方米的蓄水池1个，铺设饮水管道3km，实施一户一表铺设支管1.5km,概算投资80万元。

（2）水源管理（2.7公里）54万元。

2-2.1北生至东办东水源到过滤池1.5公里，按200元/平方米，概算投资30万元。

2-2.2上公改至过滤池水源0.6公里，按200元/平方米，概算投资12万元。

2-2.3下公改至过过滤池0.6公里，按200元/平方米，概算投资12万元。

3、排水工程：实施三面光沟渠3条，共665m，投资概算 70.755 万元。

3-1村内排水三面光沟渠（1号沟渠），自上停车场至公考我，全长200m，设计标准宽40cm×深30cm，施工砼为150m×80cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资10万元；

3-2村内排水三面光沟渠（2号沟渠），球场至东欧水冲侧至公卡（涵洞），全长515m，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为215m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资25.75万元；

3-3村内排水三面光沟渠（3号沟渠），李赛不勒至公考榕，全长250m，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为250m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资12.5万元。

3-4村内排水三面光沟渠（4号沟渠），鲍艾让（上）至公考榕，全长150m，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为250m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资7.5万元。

3-5村内排水三面光沟渠（5号沟渠），右东欧至七、九组，全长300m，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为250m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资15万元。

4、公共空间：投资概算  42万

4-1新修建2块停车场（公西乐和李尼块家旁边），面积1100㎡，设计全部实施硬化，按300元/㎡计算，投资概算33万；

4-2修建打歌场1块，面积300㎡，设计全部实施硬化，按300元/㎡计算，投资概算9万。

- 环卫设施：投资概算30.5万元

5-1公共厕所。新建水冲式公共厕所4幢（李三木块、李艾不勒、鲍三木那、肖艾勇等家旁），每幢4万元，概算投资16万元。

5-2垃圾处理。

5-2.1新建垃圾处理池1座（公马干），3万元/座，共计3万元；

5-2.2新增垃圾箱3个,按5000元/个，概算投资1.5万元。

5-2.3垃圾车1辆,按10万元/个，概算投资10万元。

6、亮化工程:安装太阳能路灯413盏，投资概算247.8万元。

6-1村内亮化。自然村内规划安装太阳能路灯263盏，按0.6万元/盏，概算投资157.8万元。

6-2进村道路亮化。自让赛3组岔路口至本寨，安装太阳能路灯100盏，按0.6万元/盏，概算投资60万元。

6-3垃圾场路亮化。自本寨至垃圾池，安装太阳能路灯50盏，按0.6万元/盏，概算投资30万元。

7、绿化美化工程。种植柏芝树2300株和板栗树1600株，概算投资19.5万元

7-1村内绿化。结合柏芝树常绿的特性，村庄内以种植柏芝树为主，在农户房前屋后及活动场所周围种植柏芝树实施绿化，达到村庄内绿树成荫、林间内有房有路的生态宜居乡村。计划种植柏芝树苗350株，按50元/株，概算投资1.75万元；

7-2进村道路和垃圾池路绿化。自让赛3组岔路口至本寨和本寨至垃圾池，种植柏芝树和板栗树3550株，概算投资17.75万元

8、民居包装。包装改造60户，概算投资180万元，其中群众自筹59万元。

8-1实施民居特色包装1个含活动室，建筑以佤族风格为主，每户3万元，概算投入3万元。

8-2实施民居特色包装59户，建筑以佤族风格为主，每户59万元，概算投入177万元。

- 产业发展：投资概算 193 万，其中群众自筹 19 万元。

9-1养殖业：结合当地群众生产生活习惯，成立养殖合作社，带动农户发展养殖业，提高经济收入。规划养殖小区3个，建设规模2050㎡，实施养殖业基础设施建设，概算投资193万元。

9-1.1规划生猪养殖小区1个，计划新建猪舍750㎡，可容生猪200头以上，年出栏400头以上，投资概算53万元（猪圈750㎡×600元/㎡、猪仔200头×400元/头）；

9-1.2规划养牛小区1个，计划新建牛圈600平米，牛养殖容量120头以上，年出栏60头以上，投资概算90万元（牛圈600㎡×500元/㎡、架子牛120头×5000元/头）；

9-1.3规划本地土鸡养殖小区1个，计划新建鸡圈1000平米，可容土鸡量5000只以上，年出售10000只以上，投资概算50万元（鸡圈1000㎡×400元/㎡、鸡苗10000只×10元/只）。

（2）种植业，概算投资 35.6万元。

9-2.1坚果。计划再发展坚果种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按35元/株，投资概算7.7万元；

9-2.2板栗。计划再发展板栗种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按50元/株，投资概算11万元；

9-2.3芒果。计划再发展芒果种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按35元/株，投资概算7.7万元；

9-2.4核桃。计划再发展核桃种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按35元/株，投资概算7.7万元；

9-2.5茶叶。计划再发展茶叶种植面积100亩，需坚果苗木15000株（株距0.4m×行距0.4m），按1元/株，投资概算1.5万元；

10、用地规划。

在村庄集中建设区北侧预留宅基地30亩。

11.生态保护。投资概算4.8万元，其中群众自筹2.4万元。

11-1水源林保护。规划水源林保护面积120亩，计划种植水冬瓜树、牛血树或野芭蕉等水资源生态保护林木；

11-2生态林保护。村庄周围风景林及现有森林资源实施保护并逐步扩大保护范围。

（四）实施步骤

1、近期：

2019―2022年。完成道路硬化、机耕路砂石化，活动场修复、绿化亮化，供水设施和经济林果产业建设等规划内容。

（2）远期：

2023年—2035年。完成养殖小区建设、排水排污设施建设和魔芋产业等规划内容。

详见《岩帅镇班驮行政村石头新寨自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

岩帅镇班驮行政村石头新寨自然村规划工作小组

组  长：鲍正荣（沧源县交通局主任科员）

副组长：李艾那（班驮八组组长）

鲍三木那（第四支部书记）

成  员：李伟明（沧源县百大一店）

赵华龙（沧源县勐董中学教师）

鲍光荣（沧源县国门小学）

鲍光明（班驮八组副组长、村民代表）

鲍叶那（班驮八组副组长、村民代表）

李艾倒（石头新寨自然村理事会成员、村民代表）

鲍艾不勒（石头新寨自然村理事会成员）

肖尼不勒（石头新寨自然村理事会成员）

岩帅镇班驮村石头新寨自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 | 群众 |  |
|  |  |  |  | 补助 | 自筹 |  |
| 道路交通（投资概算1139.72万元） | 1号路段（肖艾改家至公考榕）全长206m，设计宽度4m，厚度25cm。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
|  | 2村庄规划范围实施硬化：2号路段李尼块、李赛不勒家至大路）全长0.05km,设计宽度3m，厚度20cm。 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 县人民政府 |
|  | 3村内人行路实施硬化：3号路段（鲍倒门家至大路）全长73m,设计宽度2m，厚度20cm。 | 2019-2022 | 2.19 | 2.19 |  | 县人民政府 |
|  | 4村内人行路实施硬化：4号路段（鲍艾领家至活动室）全长50m,设计宽度2m，厚度20cm。 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 县人民政府 |
|  | 5村内人行路实施硬化：5号路段（鲍艾改-肖三木色家至大路）全长35m,设计宽度2m，厚度20cm。 | 2019-2022 | 1.05 | 1.05 |  | 县人民政府 |
|  | 6村内人行路实施硬化：6号路段（李艾不勒家至侧所）全长40m,设计宽度2m，厚度20cm。 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 县人民政府 |
|  | 7村内人行路实施硬化：7号路段（李三木保家至水井大路）全长100m,设计宽度2m，厚度20cm。 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 县人民政府 |
|  | 8村内人行路实施硬化：17号路段（李尼块（小）至鲍三木改（大））全长50m,设计宽度2m。 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 县人民政府 |
|  | 9村内人行路实施硬化：9号路段（公考榕至鲍鲍艾来勒下）全长250m,设计宽度4m，厚度20cm。 | 2019-2022 | 7.5 | 7.5 |  | 县人民政府 |
|  | 村内入户路实施硬化40条，全长540.6m,设计宽度2m。 | 2019-2022 | 16.22 | 16.22 |  | 县人民政府 |
|  | 1产业路：从寨子中至公马干垃圾池，全长1km,设计宽度4m。 | 2019-2022 | 70 | 70 |  | 县人民政府 |
|  | 2产业路：从让赛3组至坝岭小麻勐硬化，全长6.5km,设计宽度4m。 | 2019-2022 | 455 | 455 |  | 县人民政府 |
|  | 3产业路：从鲍色茸至永公卡硬化，全长0.3km,设计宽度4m。 | 2019-2022 | 21 | 21 |  | 县人民政府 |
|  | 1号涵洞：设计长4m、宽2m、高1.5m。 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 县人民政府 |
|  | 2号涵洞，长共4米，宽2米，高1.5米。 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 县人民政府 |
|  | 3号涵洞：设计长4m、宽2m、高1.5m。 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 县人民政府 |
| 供水工程（94万元 | 过滤池1个，蓄水池1个50 m³，铺设饮水主管道3km，支管道1.5公里。 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府 |
|  | 1号北生至东办东水源到过滤池1.5公里，按200元/平方米。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
|  | 2号上公改至过滤池水源0.6公里，按200元/平方米。 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 县人民政府 |
|  | 3号下公改至过过滤池水源0.6公里，按200元/平方米。 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 县人民政府 |
| 排水工程（55.5万元 | 村内排水三面光沟渠（1号沟渠），自上停车场至公考我，全长200m，设计标准宽40cm×深30cm，施工砼为150m×80cm×30cm×30cm,按500元/m。 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
|  | 村内排水三面光沟渠（2号沟渠），球场至东欧水冲侧所（涵洞），全长515m，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为215m×70cm×30cm×30cm,按500元/m。 | 2019-2022 | 25.75 | 25.75 |  | 县人民政府 |
|  | 3村内排水三面光沟渠（3号沟渠），李艾不勒至公考榕，全长250m，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为250m×70cm×30cm×30cm,按500元/m。 | 2019-2022 | 12.5 | 12.5 |  | 县人民政府 |
|  | 村内排水三面光沟渠（4号沟渠），鲍艾让（上）至公考榕，全长150m，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为250m×70cm×30cm×30cm,按500元/m。 | 2019-2022 | 7.5 | 7.5 |  | 县人民政府 |
|  | 村内排水三面光沟渠（5号沟渠），右东欧至七、九组，全长300m，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为250m×70cm×30cm×30cm,按500元/m。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 县人民政府 |
| 公共空间（51万元） | 新修建2块停车场（公西乐和李尼块家旁边），面积1100㎡，设计全部实施硬化，按300元/㎡计算。 | 2023-2035 | 42 | 42 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
|  | 修建打歌场1块，面积300㎡，设计全部实施硬化，按300元/㎡计算。 | 2023-2035 | 9 | 9 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
| 环卫工程（30.5万元） | 新建水冲式公共厕所4幢（李三木块、李艾不勒、鲍三木那、肖艾勇等家旁），每幢4万元。 | 2023-2035 | 16 | 16 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
|  | 新建垃圾处理池1座（公马干），3万元/座. | 2023-2035 | 3 | 3 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
|  | 新增垃圾箱3个,按5000元/个。 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 垃圾车1辆,按10万元/个。 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会 |
| 亮化工程（247.8万元） | 村内亮化。村内规划安装太阳能路灯263盏，按0.6万元/盏 | 2019-2022 | 157.8 | 157.8 |  | 县人民政府 |
|  | 进村道路亮化。自让赛3组岔路口至本寨，安装太阳能路灯100盏，按0.6万元/盏。 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 县人民政府 |
|  | 垃圾场路亮化。自本寨至垃圾池，安装太阳能路灯50盏，按0.6万元/盏。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
| 民居建设（180万元） | 佤族特色民居改造60户（含活动室1幢） | 2019-2022 | 180 | 121 | 59 | 县人民政府 |
| 产业发展（228.6万元） | 坚果。计划再发展坚果种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按35元/株。 | 2019-2022 | 7.7 | 7.7 |  | 县人民政府 |
|  | 板栗。计划再发展板栗种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按50元/株。 | 2019-2022 | 11 | 11 |  |  |
|  | 芒果。计划再发展芒果种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按35元/株. | 2019-2022 | 7.7 | 7.7 |  | 县人民政府 |
|  | 核桃。计划再发展核桃种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按35元/株。 | 2019-2022 | 7.7 | 7.7 |  | 县人民政府 |
|  | 茶叶。计划再发展茶叶种植面积100亩，需茶叶苗木15000株（株距0.4m×行距0.4m），按1元/株。 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 县人民政府 |
|  | 规划养殖小区3个，建设规模2050㎡，实施养殖业基础设施建设 | 2019-2022 | 193 | 193 |  | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化工程（19.5万元） | 种植柏芝树2300株和板栗树1600株 | 2019-2022 | 19.5 | 19.5 |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2023-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 生态保护（4.8万元） | 水源林保护种植野芭蕉、水冬瓜、牛血树等树木120亩 | 2019-2022 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 镇、乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 1544.61 | 1483.21 | 61.4 |  |

岩帅镇班驮村石头新寨自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。（1）村组环境卫生实行每周一清扫，保持村内环境卫生整洁；（2）农户庭院、室内实行一日一清扫，自家门前屋后自行负责，保持干净整洁，对保持清洁的农户进行表扬，不清洁的批评教育；（3）必须在指定的地点（垃圾处理池）倾倒垃圾，不得随意乱扔垃圾、不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾；（4）所有村民有保持村庄干净整洁的责任和义务，要相互监督；（5）一经发现乱扔乱倒垃圾的行为，责令行为人清除干净所倒的垃圾，并给予经济处罚每次20元。（6）建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、公共场所等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5.倡导节俭办客。提倡勤俭戒奢，不攀比，红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超4个（三菜一汤）。

6.维护社会治安。严禁赌博、吸毒、打架斗殴，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，适龄少年儿童必须完成国家义务教育；子女要孝敬、赡养老人，夫妻双方要平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人；男女平等，不准有男尊女卑的行为，以上行为一旦发现，按照相关法律法规规定处理，造成人生受伤害的移交司法机关处理。

8、妥善处置纠纷。村民要诚实友善、邻里要团结和睦，相互体谅、相互礼让。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向乡镇司法所及人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。

10.增强集体意识。村民要努力维护集体的利益，积极参加村民会议和集体开展的各项义务活动。参与的记0.25个工，无故不参与的不记工。

11.集体分配到农户承保的农田、耕地、林地等属集体所有，任何人无权侵占。集体分配农户承保土地使用权，如果在承的保土地中建房盖屋，集体有权从自家承保的土地中对等扣回作为集体的机动用地。

12.集体承保到农户的土地，如果有外嫁、病故等原因，集体有权收回所承保的土地，用于机动安排。

13.不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。

岩帅镇班驮村石头新寨