|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |
| 岩帅（镇）新寨行政村大寨自然村村庄规划项目建设统计表 |
| 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） | 实施主体 |
| 总计 | 上级补助 | 群众自筹 |  |
| 道路交通 | 小组进组道路1号路段（硬化），全长1.3km，设计宽度3m，厚度15cm概算投资31.2万元。 | 2018-2022 | 31.2 | 30 | 1.2 | 县人民政府 |
| 小组进组道路2号路段（硬化），全长0.6km，设计宽度3m，厚度15cm概算投资14.4万元。 | 2018-2022 | 14.4 | 14 | 0.4 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路3号、4号路段（硬化），全长0.21km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资14.4万元。 | 2018-2022 | 5.04 | 4 | 1.04 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路5号路段（硬化）全长1km设计宽度3m厚度10cm概算投资24万元。 | 2018-2022 | 24 | 20 | 4 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路6号路段（硬化），全长0.8km，设计宽度3m，厚度10cm概算投资19.2万元 | 2018-2022 | 19.2 | 18 | 1.2 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路7号至17号路段（硬化），全长0.8km，设计宽度3M，厚度10cm概算投资19.2万元 | 2018-2022 | 19.2 | 18 | 1.2 | 镇人民政府 |
|  | 总长；4.71km总投资；113.04万 |  |  | 104 | 9.04 |  |
| 供水工程 | 水源地的管护，树苗的种植概算投资3万元。 | 2022-2035 |  |  | 3 | 乡村振兴理事会 |
| 排水工程 | 二套一体化污水处理设施，估算总投资40万元。 | 2018-2022 | 40 | 30 | 10 | 县人民政府 |
| 自然村规划5条排水沟渠与硬板路并排，总计长2km。需用300钢带波纹管，概算投资50万元。 | 2018-2022 | 50 | 45 | 5 | 县人民政府 |
| 公共空间 | （1）停车场1个（村民活动广场）硬化面积600㎡概算投资7.2万元。 | 2022-2035 | 7.2 | 6 | 1.2 | 镇人民政府 |
| （2）活动室（村民活动广场），硬化面积200㎡。概算投资24万元。 | 2018-2022 | 24 | 20 | 4 | 乡村振兴理事会 |
| （3）舞台（村民活动广场），硬化面积70㎡。概算投资1.2万元。 | 2018-2022 | 1.2 | 1 | 0.2 | 乡村振兴理事会 |
| 规划新建3个公厕，估算总投资14.4万元。 | 2018-2022 | 14.4 | 14 | 0.4 | 乡村振兴理事会 |
| 环卫设施 | （1）规划建设垃圾池3个，估算投资0.9万元。 | 2018-2022 | 0.9 | 0.9 | 0 | 镇人民政府 |
| （2）规划建设10个塑料垃圾桶，估算总投资0.3万元。 | 2018-2022 | 0.3 |  | 0.3 | 乡村振兴理事会 |
| （3）二套一体化污水处理设施，估算总投资40万元。 | 2018-2022 | 40 | 35 | 5 | 县人民政府 |
| 亮化工程 | 1. 主干道从大路路口至大寨自然村规划安装40盏太阳能路灯，概算总投资20万元。

（2）自然村规划安装65盏太阳能路灯，概算总投资32.5万元。 | 2018-2022 | 52.5 | 50 | 2.5 | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区1个 | 2022-2035 | 480 | 450 | 30 | 县人民政府 |
| 抓好现有坚果、甘蔗、烤烟。 | 2022-2035 | 420 | 400 | 20 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和2000米入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树、攀枝花树、红豆杉树等交叉间种方式实施绿化。概算投资25万元。 | 2018-2022 | 25 | 20 | 5 | 乡村振兴理事会 |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地15亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 1268.54 | 1175.9 | 92.64 |  |