沧源县勐角乡莲花塘村南坎（集聚提升  旅游特色型）自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委临沧市人民政府印发〈关于贯彻乡村振兴战略的实施方案〉的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发〈关于加快推进村庄规则提升工作方案〉》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制勐角乡莲花塘村南坎自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月11日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1、地理区位：南坎自然村，属于坝区。距离村委会2.50公里距离乡府3.00㎞， 国土面积1.80平方公里，海拔1200.00米，年平均气温21.00℃，年降水量800.00毫米，适宜种植水稻、油菜等农作物。有耕地628.40亩，其中人均耕地2.40亩；有林地1631.10亩。

2、人口现状：全村辖1个村民小组，有农户68户，有乡村人口279人，其中农业人口279人，劳动力209人，其中从事第一产业人数164人。

3、资源现状：南坎自然村为傣族村庄，背靠山前临水，全部信奉佛教，具有浓郁的傣族文化和小乘佛教文化，民俗民风淳朴。全村有水田面积426亩，林地面积1631亩。

4、产业现状：该村的种植业主要为水稻、油菜；养殖业以养猪为主，年出栏生猪245头；副业以本地务工为主，目前组建有5支建筑施工队。2018年农民人均可支配收入为  9705元。

5、基础设施：

（1）道路：有座连接主干道桥梁，已列为危桥；村庄内有两纵两横道路，两纵一横道路已硬化，其中一横（沿河走向道路）长约0.25㎞年久失修塘石路，坑坑洼洼，难以行走。

（2）饮水：南坎自然村域内无水源，政府投资从莲花塘村贺允组接通人畜饮水管道8㎞，修建50立方米的蓄水池一个，基本解决饮水问题，但用水高峰季经常出现停水现象。

（3）住房：全部为安全稳固砖混住房，共68户。

（4）场所：有自然村活动室一间，有泼水广场一块，面积约12亩，有缅寺两间，撒拉房一间。

（三）优势资源

南坎自然村背靠山前临水，有林地面积1631亩，森林覆盖率达70%，有水田面积426亩，村前平坦，视野开拓，建设公共服务设施难度不大，气候适宜人居。交通便利，主道路全部实现硬化，距离县城13 ㎞，15分钟车程即可到达，距离乡政府所在地3㎞，7分钟车程可到达。南坎自然村自古以来是勐角乡片区的佛教中心，具有浓厚的傣族文化和佛教文化，每年的泼水节所有信佛教的群众都必须到南坎来堆沙祈祷，为一年中的盛事，当日可聚焦3000多群众狂欢泼水，民俗民风淳朴。

二、规划内容

（一）规划思路

南坎自然村田园风光秀丽，道路通畅，交通便利，具有浓厚的傣族文化和佛教文化，可以以泼水节为载体，发展旅游，经营傣族手工（竹艺）产品，发展傣族民间美食，吸引中外顾客，结合地理区位和资源条件，自然村村庄规划定位为：集聚提升  旅游特色型。

（二）规划期限

近期：2019年―2022年，远期：2023―2035年。

- 规划内容

项目计划投资金1285.38万元，其中：上级补助1141.26万元，群众自筹143.12万元。

1、道路交通：

（1）硬化3条硬板路1Km，其中1号路段全长0.25km，设计宽度6m，厚度20cm，概算投资25万元； 2号路段全长0.25km，设计宽度3m厚度20cm，概算投资14万元；3号路段全长0.5 km，设计宽度4m厚度20cm，概算投资40万元，位于自然村前，沿可走向的道路。

（2）新建设1条沙石产业路，从自然村到公路局机械化中心产业路（沙石化）全长1.2 km，设计宽度4m，概算投资20.4万元。

（3）危桥改造，概算投资50万元。

（4）新建木拱桥，概算投资20万元。

（5）河道堡坎，新建1号路段新建河道堡坎，全长0.25km，设计高度1.2m，底宽1.5，上宽0.5m，概算投资12万元。

2、 供水工程：

新建1座100立方米的蓄水池一个，铺设饮水管道8km，概算投资50万元。

- 消防工程：

消防栓3000元/个，共11个，概算投资3.3万元。

4、排水工程：

自然村规划5条排水沟渠，总长2.75㎞，其中1号路沟渠疏通，全长50m，设计标准30cm×30cm，概算投资2万元；2号路沟渠（路面两侧），全长0.5km，设计标准30cm×30cm，概算投资12.6万元；3号路沟渠（路面两侧），全长1km，设计标准30cm×30cm；设计涵洞6m(50cm×80cm)，概算投资25.5万元；4号沟渠（路面两侧），全长0.6km，设计标准30cm×30cm；设计涵管4m(30cm×30cm)，概算投资15.08万元；5号沟渠，全长0.6km（路面两侧），设计标准30cm×30cm；设计涵管4m(30cm×30cm)，概算投资15.08万元，每条排水沟设计为三面沟硬化处理。

5、公共空间：

面积7992㎡（含停车场、篮球场），设计全部硬化，概算投资50万；规划加高一层73㎡党员活动室，概算投资10.3万元；规划新建活动室厨房（钢架结构，30㎡），概算投资3万元；规划新建养老中心600㎡，概算投资120万元；规划新建幼儿园1200㎡，概算投资240万元；规划新建1幢寨门，概算投资15万元；规划新建一座小金塔，概算投资50万元。规划新建小公园，小游园，概算投资10万元。

6、环卫设施：

规划新建公厕一栋，8个蹲坑，概算投资8万元；新增垃圾桶6个，概算投资0.12万元。

7、亮化工程:

自然村规划安装70盏太阳能路灯，概算投资35万元。

8、绿化工程：

主要建设沿河绿化带，面积约900㎡，实施沿河绿化900㎡,以柳树、花草交叉间种方式实施绿化，以群众投工投劳为主，概算投资10万；实施全村凤凰木种植，总计200株，概算投资10万元；实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物，概算投资5万元。

9、民居包装：

民居包装68户，建筑以傣族风格为主，每户1万元，概算投入68万元。

10、产业发展：

（1）民宿区：民宿农民专业合作社经营的民宿10幢，概算投资100万元，配套停车场、观景台，概算投资30万元。占地40亩。

（2）养殖，概算投资110万元。

①生猪养殖小区1个(农民专业合作社)，2000㎡，年出栏生猪1000头，概算投资100万元。

②养殖：养鸡1万尾(农民专业合作社)，概算投资10万元。

（3）种植，概算投资100万元。

①烤烟200亩；

②大棚蔬菜(农民专业合作社)50亩；

③种植水稻（稻田养鱼示范区）176亩。

（4）傣族美食展示区(农民专业合作社)7亩，投资20万元。

11、用地规划：

在村庄集中建设区北侧预留宅基地40亩。

（四）实施步骤

1、近期：

2019―2022年。完成道路硬化、泼水节广场修复、绿化亮化，给排水和养殖小区建设等规划内容。

（2）远期：

完成产业发展。

详见《勐角乡莲花塘行政村南坎自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

规划工作小组组长：鲍志锋

副组长：金红兵、俸永军

成 员：俸志胜、俸　琴、俸安宁、魏跃明、俸爱春、贺　井、鲍岩嘎、贺往那、贺坦片、赵志鑫、卫跃兰、俸秀兰、俸荣丽、俸桂美、赵红珍、李丽昆、赵红梅

勐角乡莲花塘村南坎自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育，不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

- 倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6.维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人

8、妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍乱伐，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。

勐角乡莲花塘村南坎组