岩帅镇班驮村新寨自然村村庄规划说明书

- 总则

- 政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制岩帅镇班驮村新寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月 6 日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：岩帅镇班驮村新寨自然村属于半山区。距离村委会0.3公里，海拔1300米，年平均气温18℃，年降水量1600毫米，全村辖区内2个村民小组，农户86户 355人，其中农业人口355人，劳动力 156人，其中从事第一产业人数156人。耕地面积1280.028亩，林地面积2131亩，人均占有耕地3.6亩。

(1)地貌特征。平均海拔1400米，属山半区村。

(2)气候土壤。年平均日照约11小时，最高气温19℃，最低气温6℃，年平均气18℃，年平均降水量1600毫米，属中亚带气候，立体气候特征十分明显；土壤多为碱性，适宜种植甘蔗、水稻、玉米、核桃、茶叶、热带水果（柑橘、芒果）等，养殖牛、猪、鸡、鸭等。

2．人口现状：该自然村现有农户86户，共乡村人口   355人，其中男性 197人，女性 163人。其中农业人355人，劳动力233人。

3．资源现状：全村有耕地总面积 1280.028亩(其中：水田450亩，地830.028亩)，人均耕地 3.605713亩，主要种植甘蔗、水稻、玉米等作物；拥有林地2131亩，其中经济林果地532.5亩，人均经济林果地1.5亩，主要种植甘蔗、核桃、茶叶等经济林果。

4．产业现状：该村的主要产业为种植业,主要销售往勐省糖厂、本县。2017年支柱产业全村销售总收入84.74319万元， 该自然村目前巩固支柱产业，计划大力发展种植业产业。

5. 基础设施：该村截至2018年底，全村有86户通自来水，有86户通电，拥有电视机农户86户 ，安装固定电话农户数80户，其中拥有移动电话农户数60户，拥有电信电话 26户。

进村有效灌溉面积为 亩，该村到2018年底，有86户居住砖木结构住房。

全村86户农户家家通自来水，饮水安全得到了保障，有自然村活动室1间，无室外活动场地等配置。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

- 规划内容

（一）规划思路   新寨自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间小。农户沿山而居，依山就势，层层排列有致，呈梯形布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限   近期：2018—2022年，远期：2023—2035年。

（三）规划内容

项目计划投1970.76万元，其中上级计划投资1940.76万元。

1．道路交通：概算总投资229万元。

（1）新建   共有7条段主干道硬板路。

1-1号路建设小叶榕树至水塘至12组方向硬板路1条，全长 900米，宽度4 m，厚度30cm，面积3600平方米，投资单价300元/平方米，概算投资27万元。

1-2公麻过至公某拍1条（村北出口方向），全长 900米，宽度4 m，厚度30cm，面积3600平方米，投资单价300元/平方米，概算投资27万元。

1-3公麻过至公让布1条，全长600m，设计宽度3m，厚度20 cm，面积1800平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资12万元。

1-4公法律至公组1条，全长1100m，设计宽度,3m，厚度15 cm，面积3300平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资22万元。

1-5公法律至公让格1条，全长1900m，设计宽度4m，厚度15 cm，面积7600平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资38万元。

1-6永无杂至让木1条（旅游线），全长800m，设计宽度3m，厚度15 cm，面积2400平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资16万元。

1-7李伞那至村委会1条，全长300m，设计宽度2m，厚度15 cm，面积600平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资6万元。

2．实施人畜饮水工程3件，实施人畜饮水工程 3 件，架设新寨自然村，管径 40cm，主管道长全长7.3 km，更换20 cm入户支管道长2.5km，投资146万。

2-1道贝至寨子1号水池的主管维修，全长1500m，管径40 cm，投资单价200元/平方米，概算总投资30万元。

2-2我朵沟至2号水池的主管维修，全长1800m，管径40cm，投资单价200元/平方米，概算总投资36万元。

2-3羊被至寨子3号水池主管维修，全长4000m，管径40cm，投资单价200元/平方米，概算总投资80万元。

3．排水系统及污水处理设施：概算总投资756万元。

3-1号沟渠（田亮老至田那来至2号寨子出口路岔道，全长650m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资18万元。

3-2号沟渠（李艾茸家至李尼保家），全长200m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资8.28万元。

3-3号沟渠（肖惹格李伞那），全长150m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资10.8万元。

3-4号沟渠（李伞那至东法里至东梅，全长1000m，设计标准管径100cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资36万元。

二是新寨自然村规划新建排污处理厂，实施新建120立方过滤池，其中实施新建60立方过滤池，实施新建2个30立方分过滤池，概算投资4.2万元。

三是寨子外三面管沟渠维修10条，概算总投资638.6万元

1号沟 泳无杂至公某拍1600米，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资80万元；

2号沟 泳更地至公也怕2000米，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资100万元；

3号沟 泳公卡至泳让牙500米，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资25万元；

4号沟 泳让厚至泳让牙200米，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资10万元；

5号沟 泳无杂至泳让厚500米，设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资25万元；

6号沟水塘至泳也怕1500米设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资75万元；

7号沟当外至公永格2000米设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资100万元；

8号沟泳让布600米设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资30万元；

9号沟 泳得深200米设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资10万元；

10号沟（1） 泳得老至泳无杂1200米设计标准宽30cm×深30cm，施工砼为150m×70cm×30cm×30cm,按500元/m,概算投资60万元；（2）从冬梅至泳艾波长500m,宽30cm,深30cm,施工砼为150mX70cmX30cmX30cm,按500元/M.投资概算15万元。（3）泳公列至更得深长2500m，设计标准30cX30cm,施工砼为150mX70cmX30cmX30cm,按500元	/m,投资概算170万元。

4．公共空间：概算总投资106.5万元。

结合村庄梯形布局，自然村共规划3个停车场。概算总投资13.8万元。

停车场，3个停车场概算投资13.8万元。

1号停车场，硬化面积400㎡，投资单价200元/平方米，概算投资8万元

2号停车场，硬化面积200㎡，投资单价200元/平方米，概算投资4万元

3号停车场，硬化面积90㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.8万元

5．环卫设施：概算总投资22万元。

（1）规划建设8个垃圾箱，投资单价10000元/个，估算总投资8万元。（2）规划建设2个公厕，投资单价70000元/座，估算总投资14万元。

6．亮化工程：概算总投资108.6万元。自然村规划安装181盏太阳能路灯，投资单价6000元/盏。

6-1（1）寨子内实施114盏，投资单价6000元/盏，概算总投资68.4万元。（2）旅游区（公让牙）46盏包括公路沿线。投资概算27.6万元。

6-1寨子至养老院实施9盏，投资单价6000元/盏，概算总投资5.4万元。

6-2寨子1号出村岔路口至3号停车场至公麻过实施8盏，投资单价6000元/盏，概算总投资4.8万元。

6-3寨子2号出村岔路至三四组主干线实施5盏，投资单价6000元/盏，概算总投资3万元。

7．民居建设：概算总投资90万元。 实施30户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素。

8．产业发展：概算投资395.51万元

（1）养殖。规划养殖小区 3个，概算投资81万元。

一是规划300平方米养殖小区，其中150个平方米养猪小区，150个平方米养牛小区。概算投资30万元。

二是规划30亩的水产养殖，主要以养鱼为主。概算投资20万元。

（2）种植。概算投资374.51万元。

一是巩固现有的支柱产业甘蔗种植，甘蔗面积896.75亩，计划施用有机肥800公斤/亩.年（连施三年），投资单价1500元/亩，概算投资134.51万元。

二是现有的茶叶科技管理，新寨老茶叶共有400亩茶叶地，计划施用有机肥400公斤/亩.年（连施三年），投资单价1500元/亩，概算投资60万元。

（3）实施热带水果种植1800亩，连施三年，补助树苗及化肥1000元/亩，概算投资180万元。

9．绿化美化：概算投资13.15万元

（1）实施进村入干道绿化工程，以三角梅、杨梅树、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植2500棵，补助10元/棵，概算投资2.5万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植荔子、俄柑、桔子株本地果木，共需10650种植棵，概算投资10.65万元

10．养老院基础设施：概算投资96万元

10-1实施养老院建设用房一栋，面积400平方米，投资单价1400元/平方米，概算投资56万元

10-2实施养老院室外活动场所（球场、打歌场、室外绿化），面积500平方米，投资单价800元/平方米，概算投资40万元

11.用地规划：划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地450亩。

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

沧源县岩帅镇班驮新寨自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹 |  |
| 道路交通投资概算229万元。 | 1-1号路建设小叶榕树至水塘至12组方向硬板路1条，全长 900米，宽度4 m，厚度30cm，面积3600平方米，投资单价300元/平方米，概算投资108万元。 | 2018-2022 | 108 | 108 |  | 镇人民政府 |
|  | 1-2公麻过至公某拍1条（村北出口方向），全长 900米，宽度4 m，厚度30cm，面积3600平方米，投资单价300元/平方米，概算投资27万元。 | 2018-2022 | 27 | 27 |  | 镇人民政府 |
|  | 1-3公麻过至公让布1条，全长600m，设计宽度3m，厚度20 cm，面积1800平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资12万元。 | 2018-2022 | 12 | 12 |  | 镇人民政府 |
|  | 1-4公法律至公组1条，全长1100m，设计宽度,3m，厚度15 cm，面积3300平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资22万元。 | 2018-2022 | 22 | 22 |  | 镇人民政府 |
|  | 1-5公法律至公让格1条，全长1900m，设计宽度4m，厚度15 cm，面积7600平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资38万元。 | 2018-2022 | 38 | 38 |  | 镇人民政府 |
|  | 1-6永无杂至让木1条（旅游线），全长800m，设计宽度3m，厚度15 cm，面积2400平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资16万元。 | 2018-2022 | 16 | 16 |  | 镇人民政府 |
|  | 1-7李伞那至村委会1条，全长300m，设计宽度2m，厚度15 cm，面积600平方米，投资单价200元/平方米，概算总投资6万元。 | 2018-2022 | 6 | 6 |  | 镇人民政府 |
| 供水工程投资概算146万元。 | 实施人畜饮水工程3件，实施人畜饮水工程 3 件，架设新寨自然村，管径 40cm，主管道长全长7.3 km，更换20 cm入户支管道长2.5km，投资146万。 | 2022-2035 | 146 | 146 |  | 镇人民政府 |
| 排水工程及污处理设施投资概算756万元。 | 3-1号沟渠（李亮老至田不勒来至2号寨子出口路岔道，全长650m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资18万元。 | 2018-2022 | 18 | 18 |  | 镇人民政府 |
|  | 3-2号沟渠（李艾茸家至李尼保家），全长200m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资7.2万元。 | 2018-2022 | 7.2 | 7.2 |  | 镇人民政府 |
|  | 3-3号沟渠（肖惹格李伞那），全长150m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资54万元。 | 2018-2022 | 54 | 54 |  | 镇人民政府 |
|  | 3-4号沟渠（李伞那至东法里至东梅，全长1000m，设计标准管径100cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资36万元。 | 2018-2022 | 36 | 36 |  | 镇人民政府 |
|  | 是新寨自然村规划新建排污处理厂，实施新建120立方过滤池，其中实施新建60立方过滤池，实施新建2个30立方分过滤池，概算投资4.2万元。 | 2022-2022 | 4.2 | 4.2 |  | 镇人民政府 |
|  | 三是寨子外三面管沟渠维修10条，概算总投资636.6万元 | 2018-2022 | 636.6 | 636.6 |  | 镇人民政府 |
|  |  | 2018-2022 | 8 | 8 |  | 镇人民政府 |
|  | 1号停车场，硬化面积400㎡，投资单价200元/平方米，概算投资8万元 |  |  |  |  |  |
| 公共空间投资概算106.5万元。 | 2号停车场，硬化面积200㎡，投资单价300元/平方米，概算投资6万元 | 2018-2022 | 6 | 6 |  | 镇人民政府 |
|  | 3号停车场，硬化面积150㎡，投资单价300元/平方米，概算投资4.5万元 | 2018-2022 | 4.5 | 4.5 |  | 镇人民政府 |
|  | 10-1实施养老院建设用房一栋，面积400平方米，投资单价1400元/平方米，概算投资56万元 | 2018-2022 | 56 | 56 |  | 镇人民政府 |
|  | 10-1实施养老院室外活动场所（球场、打歌场、室外绿化），面积500平方米，投资单价800元/平方米，概算投资40万元 | 2018-2022 | 40 | 40 |  | 镇人民政府 |
| 环卫设施投资概算22万元。 | 规划建设8个垃圾池，投资单价10000元/个，估算总投资万元 | 2018-2022 | 8 | 8 |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设2个垃圾公厕，投资单价70000元/座，估算总投资14万元 | 2018-2022 | 14 | 14 |  | 镇人民政府 |
| 亮化工程投资概算108.6万元。 | 概算总投资108.6万元。自然村规划安装181盏太阳能路灯，投资单价6000元/盏。 | 2018-2022 | 108.6 | 108.6 |  | 镇人民政府 |
| 民居建设投资概算90万元。 | 实30户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素 | 2022-2035 | 45 | 25 | 20 | 乡村振兴理事会 |
|  | 新建工居房30幢，100平方米/幢，砖混结构，总建筑面积1000平方米 | 2022-2035 | 45 | 35 | 10 | 乡村振兴理事会 |
| 产业发展投资概算395.51万元。 | 规划养殖小区3个，概算投资81万元。 | 2022-2035 | 81 | 81 |  | 镇人民政府 |
|  | 支柱产业甘蔗种植，甘蔗面积896.75亩，计划施用有机肥800公斤/亩.年（连施三年），投资单价1500元/亩，概算投资134.51万元。 | 2022-2035 | 134.51 | 134.51 |  | 镇人民政府 |
|  | 实施热带水果种植1800亩，连施三年，补助树苗及化肥1000元/亩，概算投资180万元。 | 2022-2035 | 180 | 180 |  | 镇人民政府 |
| 美化绿化投资概算13.15万元。 | 实实施进村入干道绿化工程，以三角梅、杨梅树、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植2500棵，补助10元/棵，概算投资2.5万元。实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植荔子、俄柑、桔子株本地果木，共需10650种植棵，概算投资10.65万元 | 2018-2022 | 2.5 | 2.5 |  | 镇人民政府 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植荔子、俄柑、桔子株本地果木，共需10650种植棵，概算投资10.65万元 | 2018-2022 | 10.65 | 10.65 |  | 镇人民政府 |
| 养老院投资概算96万元。 | 实施养老院建设用房一栋，面积400平方米，投资单价1400元/平方米。 | 2022-2035 | 56 | 56 |  | 镇人民政府 |
|  | 实施养老院室外活动场所（球场、打歌场、室外绿化），面积500平方米，投资单价800元/平方米。 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 镇人民政府 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地450亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 镇人民政府 |
| 总计 |  |  | 1970.76 | 1940.76 | 30 |  |

岩帅镇班驮村新寨领导小组成员名单

组  长：肖  强 勐省镇文化广播是服务中心主任

副组长：肖别林 岩帅镇班驮村委会五组组长

肖尼保 岩帅镇班驮村委会六组组长

李永强 新寨自然村理事会副理事长

顾  问：李志锋 原团结乡人大主席

李永革 南腊民小教师

李艾茸 岩帅镇班驮村委会五组老组长

李赛到 岩帅镇班驮村委会五组组长

成 员：李森花 团结中心完小教师

李光才 班驮村完小教师

李永革 南腊民小教师

肖红林 南腊民小炊事员

李东云 南腊民小图书管理员

肖学军 岩帅镇中学教师

李红英  岩帅镇人民政府

田红珍  临沧市第一幼儿园教师

肖光明 云南省石油公司昆明配送中心长坡油库

肖永生  临沧市边境管理支队机动二中队

田为民  勐省糖厂工人

李  祥  岩帅镇供电所维护员

肖叶惹  沧源金佤酒店

肖  庆  沧源移动公司

李三木保  岩帅镇班驮村委会五组副组长

李叶搞  岩帅镇班驮村委会五组副组长

鲍尼勇  岩帅镇班驮村委会六组副组长

李叶门  岩帅镇班驮村委会六组副组长

肖陆拐  新寨自然村理事会副理事会成员

李艾茸  新寨自然村理事会副理事会成员

肖军祥  第三党支部支书

田改门  新寨自然村理事会副理事会成员

田搞保  新寨自然村理事会副理事会成员

肖艾到  班驮村党总部支委

肖欧四  妇女小组组长

李那结  第三党支部党员

肖华明  芒卡中心完小

田依芬  昆明

沧源县岩帅镇班驮村新寨自然村

村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自

然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清

扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、清沟等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共

设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、狗，严禁损害他

人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5.倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。

办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6维护社会治安。严禁赌博、吸毒、黄，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义

务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8.妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来

商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源

林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。

- 集体分配到农户承保的农田、耕地、林地等属集体所有，任何人无权侵占。集体分配农户承保土地使用权，如果在承的保土地中建房盖屋，集体有权从自家承保的土地中对等扣回作为集体的机动用地。

- 集体承保到农户的土地，如果有外嫁、病故等原因，集体有权收回所承保的土地，用于机动安排。

- 不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。

岩帅镇班驮村新寨

2019年3月6日