芒卡镇南腊村那底中寨自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇南腊村那底中寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月26日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：那底中寨自然村位于芒卡镇东南部，距镇政府驻地 37 公里，距村委会驻地5公里，海拔900 —1300 米，森林覆盖率达76.25%，年均年降水量1700毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出。

2．人口现状：自然村共50 户177人。

3．资源现状：有常规耕地面积约   2316亩，林地面积约948亩，村庄占地250余亩。

4．产业现状：种植业以茶叶、橡胶、水稻、玉米为主，有茶叶面积104亩 ，魔芋82亩，橡胶349.06亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民所得总额183.46元，农民人均收入为10365元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道自南腊村委会至那底中寨自然村连接，全长5公里，宽 3.5 米，目前还未硬化。

（2）饮水：那底中寨自然村于2013年解决人畜饮水，但水源不足需要巩固提升改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全为砖混结构楼房 50户。

（4）场所：有自然村活动室一间，面积60平方米，篮球场一个，面积550平方米卫生厕所一间，原太阳能路灯有15盏。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积13.08亩、林地面积5.35亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资481.84万元，其中：上级补助 289..84万元，群众自筹177万元。

道路交通：概算总投资15万元。

新建1条机耕路那底中寨连接到杨红江家杉木地（地名）（吗波公），全长3公理，设计宽度4m，厚度20cm。

村内道路：概算总投资219.6万元。

1号路段-那底中寨公厕至那底大寨路（硬化），全长800米  设计宽度4m，厚度20cm。概算投资 57.6 万元。

2号路段-赵玉林至玖老二（硬化路），全长150米，设计宽度3.5m，厚度10cm。概算投资10.8万元。

3号路段-杨红兵户至曹红杰（硬化路），全长1500米，设计宽度3.5m，厚度10cm。概算投资108万元。

4号路段-刘志红户至刘建荣（硬化路），100米，设计宽度3.5m，厚度10cm。概算投资 7.2万元。

5号路段杨红江户至张海（硬化路），全长500米，设计宽度3.5m，厚度10cm.概算投资 36万元。

供水规划：概算投资10万元。

（1）需要重新换水钢管全长2.5公里换,（5.0管）概算投资15万元。,

（2）在水源池与蓄水池之间（靠近蓄水池）安装一台净水器。

水工程村内污水处理排水沟：概算投资25.74万元。

1号排水沟-杨绍华至张海4户，全长120米，设计标准30 cm×40cm，概算投资2.16万元。

2号排水沟-刘进户至蒋文明4户，全长100米，设计标准30 cm×40cm，概算投资1.8万元。

3号排水沟-刘建军户至刘莉5户，全长100米，设计标准30 cm×40cm，概算投资1.8万元。

4号排水沟-杨江虎至蒋玉保6户，全长200米，设计标准30 cm×40cm，概算投资3.6万元。

5号排水沟杨江波至刘春明8户，全长220米，设计标准30 cm×40cm，概算投资3.96万元。

6号排水沟-曹红杰户至杨忠华4户，全长200米，设计标准30 cm×40cm，概算投资3.6万元。

7号排水沟-高青华户至李聪5户，全长170米，设计标准30 cm×40cm，概算投资3.06万元。

8号排水沟-杨红兵户至赵玉林2户，全长100米，设计标准30 cm×40cm，概算投资1.8万元。

9号排水沟-曹玉兵户至玖老二3户，全长150米，设计标准30 cm×40cm，概算投资2.7万元。

10号排水沟-李聪户至杨红兵3户，全长70米，设计标准30 cm×40cm，概算投资1.26万元。

环卫设施：概算总投资14.5万元。

（1）规划建设1个公厕，概算总投资7万元。

亮化工程：7.5万元

（2）自然村规划安装15盏太阳能路灯，概算总投资7.5万元。

产业发展：概算投资150万元。

种植业：抓好现有橡胶、茶叶管护，新发展魔芋300亩，蔬菜100亩、豆子100亩。概算投资150万元。

绿化美化：概算投资27万元。

（1）实施主干道周边和500米入村主干道绿化工程，概算投资24万元。

（2）篮球场旁边大榕树外包装,概算投资3万元

9.消防点：概算投资:15万元。

1号点张海家、2号点刘进家上边水池、3号点曹玉宾家。

10．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地40亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、民居建设等规划内容。

三、规划管理

- (一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

- (二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

- (三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- (四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

- (五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

- (一)自然村域规划图(见附件)

- (二)村庄建设规划图(见附件)

- (三)自然村村规划说明书(见附件)

- (四)规划建设项目表(见附件)

- (五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：刘志航

成员：张佳福、刘莉、刘建荣、杨菊芳、高学荣、张玉香、杨锋、杨军、方玉、方红

芒卡镇南腊村村民委员会

二0一九年三月十五日