附件3

勐省农场四队自然村村庄规划项目建设统计表（讨论稿）

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 道路交通 | 新修建主干道0.20km、宽4.5m | 2019—2022 | 18.00 | 18.00 |  | 县人民政府 |
|  | 修缮主干道0.84km、宽4.5m | 2019—2022 | 75.60 | 75.60 |  | 县人民政府 |
|  | 新修建支干道0.11km、宽3m | 2019—2022 | 6.60 | 6.60 |  | 县人民政府 |
|  | 修缮支干道0.36km、宽3m | 2019-2022 | 21.60 | 21.60 |  | 县人民政府 |
| 供水工程 |  | 2018—2022 |  |  |  | 县人民政府 |
|  |  | 2018-2022 |  |  |  |  |
| 供电工程 |  | 2018—2022 |  |  |  | 县人民政府 |
| 宽带网络 |  | 2018—2022 |  |  |  |  |
| 排水工程 |  | 2018—2022 |  |  |  | 县人民政府 |
|  |  | 2018—2022 |  |  |  | 县人民政府 |
|  |  | 2018—2022 |  |  |  | 县人民政府 |
|  |  | 2022—2022 |  |  |  | 县人民政府 |
| - 重建村公所 | - 组织活动阵地200㎡ | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府 |
| 产业发展 |  | 2022—2022 |  |  |  | 县人民政府 |
|  | 实施有机茶园建设513亩 | 2022—2035 | 51.30 | 51.30 |  | 县人民政府 |
| 公共空间 | 停车场、篮球场、活动广场、观景园 | 2019—2022 | 157 | 157 |  | 县人民政府 |
| 环卫设施 | 新建垃圾箱3个 | 2019—2022 | 1.80 | 1.80 |  | 县人民政府 |
|  | 新建水冲公厕3个 | 2019—2022 | 24.00 | 24.00 |  | 县人民政府 |
|  |  | 2019—2022 | 0 | 0 |  | 县人民政府 |
| 亮化工程 | 安装50盏太阳能路灯 | 2019—2022 | 25.00 | 25.00 |  | 县人民政府 |
|  | 实施坚果建设300亩 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
| 美化绿化 | 广场、观景园、主干、支干道绿化工程 | 2019—2022 | 2.00 | 2.00 |  | 县人民政府 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增居民扩容建设用地6亩 | 2022—2035 | 0 | 0 |  | 县人民政府 |
| 总计 | 2019-2022年预算投资 371.60万元，2022-2035年预算投资 81.30 万元、 |  | 452.90 | 452.90 |  | 县人民政府 |